[image: image1.jpg]



Администрация Спасского муниципального округа
Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

	20 мая 2026 г.
	
	№ 78-р


	(
	Об утверждении дорожной карты исполнения мероприятий по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)
	(


В соответствии с пунктом 4 раздела V протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 25 декабря 2025 г. № 207/пр, пунктом 2 раздела III протокола совещания с представителями субъектов Российской Федерации по вопросу цифровой трансформации отрасли строительства под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации К.А. Михайлика от 20 января 2026 г. № 66-ПРМ-КМ и во исполнение пункта 1.4 плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) в Нижегородской области на 2026 г., утвержденного заместителем Председателя Правительства Нижегородской области Каргиным И.Н. 12 февраля 2026 г.:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожная карта") по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

	Глава местного 

самоуправления округа 
	Т.В. Бирюкова


УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Спасского муниципального округа

Нижегородской области

от 20 мая 2026 г.  № 78-р
План мероприятий ("дорожная карта") 

по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами

государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.1
	Направление в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» информации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП
	20 мая 2026 г.
	Администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области
	Письмо об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное посредством СЭДО

	1.2
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе для Спасского муниципального округа Нижегородской области
	Июнь 2026 г.
	Администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области
	В Спасском муниципальном округе Нижегородской области приняты:

· правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе;

· правовой акт об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области (на основе приказа министерства строительства Нижегородской области от 13 октября 20203 г. № 328-238/23од)

	1.3
	Контроль и обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе
	Ежеквартально, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Контроль:

Заместитель главы администрации, начальник управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа Туманов Александр Юрьевич

Обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе:

Заведующий сектором архитектуры и градостроительства управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа Лаврова Оксана Владимировна
	Отчет о проделанной работе, направленный в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО

	1.4
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе
	3 квартал 2026 г.
	Администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области
	В Спасском муниципальном округе Нижегородской области приняты:

· правовой акт, определяющий порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе;

· правовой акт об утверждении регламента передачи проектной и рабочей документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области

	1.5
	Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, муниципальных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли
	Июнь 2026 г., далее по мере необходимости
	Администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области

Лицо, ответственное за работу в ИСУП:

Заведующий сектором архитектуры и градостроительства управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа Лаврова Оксана Владимировна
	Документы, подтверждающие повышение квалификации

	1.6
	Представление отчета об исполнении п. 1.2-1.5 плана мероприятий в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»
	31 июля 2026 г.,

30 ноября 2026 г.
	Администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области
	Отчет о проделанной работе, направленный посредством СЭДО

	Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства

	2.1.
	Актуализация сведений о пользователях ИСУП из числа сотрудников организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	постоянно
	Лицо, ответственное за работу в ИСУП:

Заведующий сектором архитектуры и градостроительства управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа Лаврова Оксана Владимировна
	Направление актуализированного перечня пользователей системы ИСУП в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в случае изменения перечня лиц, ответственных за работу в ИСУП

	2.2
	Организация получения электронных подписей для пользователей ИСУП из числа организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи
	постоянно
	Лицо, ответственное за работу в ИСУП:

Заведующий сектором архитектуры и градостроительства управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа Лаврова Оксана Владимировна
	Всеми пользователями ИСУП из организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства получены электронные подписи.

Для пользователей ИСУП, не имеющих действующей электронной подписи, организовано получение электронных подписей

	2.3
	Направление информации об объектах капитального строительства, планируемых к реализации на территории Спасского муниципального округа нижегородской области за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием)
	В срок не позднее 3 рабочих дней с момента заключения контракта на проектирование/ строительство объектов
	Администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области

Лицо, ответственное за работу в ИСУП:

Заведующий сектором архитектуры и градостроительства управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа Лаврова Оксана Владимировна
	Направление письма в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО

	2.4
	Обеспечение участия пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в обучающих семинарах, проводимых ФАУ «РосКапСтрой»
	постоянно
	Лицо, ответственное за работу в ИСУП:

Заведующий сектором архитектуры и градостроительства управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа Лаврова Оксана Владимировна

Контроль: 

Администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области
	Пользователи подготовлены к работе в ИСУП

	2.5
	Участие в мероприятиях (стратегические сессии, форумы, круглые столы и пр.), направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП, формирования цифровой вертикали строительной отрасли и результатах проработки мероприятий настоящего плана мероприятий для организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	Не менее 1 раза в квартал
	Лицо, ответственное за работу в ИСУП:

Заведующий сектором архитектуры и градостроительства управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа Лаврова Оксана Владимировна

Контроль: 

Администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области
	Пользователи приняли участие в мероприятии

	2.6
	Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами», «Документация» для всех объектов капитального строительства, реализуемых на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии
	постоянно
	Лицо, ответственное за работу в ИСУП:

Заведующий сектором архитектуры и градостроительства управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа Лаврова Оксана Владимировна
	Информация вносится на постоянной основе

	2.7
	Обеспечение включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по строительству объектов капитального строительства
	постоянно
	Администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области

Лицо, ответственное за работу в ИСУП:

Заведующий сектором архитектуры и градостроительства управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа Лаврова Оксана Владимировна
	Муниципальные контракты о выполнении работ по строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе

	2.8
	Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы, посредством ИСУП и внешней информационной системы подрядной организации (ВИС), имеющей интеграцию с ИСУП
	постоянно
	Лицо, ответственное за работу в ИСУП:

Заведующий сектором архитектуры и градостроительства управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа Лаврова Оксана Владимировна
	Информация вносится на постоянной основе

	2.9
	Представление отчета об исполнении раздела 2 плана мероприятий и процессе ведения ИСУП на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»
	Ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области


	Отчет о реализации мероприятий по ведению ИСУП, направленный посредством СЭДО


2005-1

