[image: image1.jpg]



Администрация Спасского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	13 апреля 2026 г.
	
	№ 239


	(
	О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и социальной сферы Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2028 годы», утвержденную постановлением администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области от 4 декабря 2023 г. № 1228
	(


В соответствии со статьей 20 Устава округа:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и социальной сферы Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2028 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области от 4 декабря 2023 г. № 1228 (с изменениями от 14 марта 2025 г. № 267, от 13 мая 2025 г. № 441, от 23 декабря 2025 г. № 1118) изменения, изложив её в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление разместить в помещении Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотечная система» и на сайте Спасского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://spasskoe.nobl.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа С.Н.Кинзябаева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Сельские зори».
	Глава местного 

самоуправления округа 
	Т.В. Бирюкова


Приложение

к постановлению администрации

Спасского муниципального округа

Нижегородской области

от 13 апреля  № 239
«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Спасского муниципального округа

Нижегородской области

от 4 декабря 2023 г. № 1228

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и социальной сферы Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024 - 2028 годы»

1.Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и социальной сферы Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024 - 2028 годы»
	1.1 Муниципальный Заказчик-координатор
	Администрация Спасского муниципального округа

	1.2.Соисполнители муниципальной программы
	Управление по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа;

Финансовое управление администрации округа;

МУП «Спасское ЖКХ»; 

Территориальные отделы администрации Спасского муниципального округа

	1.3.Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1. «Улучшение качества водоснабжения населения и обеспечение надежной работы водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024 - 2028 годы»;

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на период 2024 - 2028 годы»;
Подпрограмма 3. «Переселение граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2024-2028 годы»;

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»;

Подпрограмма 5. «Развитие транспортной системы в Спасском муниципальном округе Нижегородской области» на 2024 – 2028 годы»;
Подпрограмма 6. «Охрана окружающей среды и благоустройство Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2028 годы»; 

Подпрограмма 7. «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области на улучшение жилищных условий»;
Подпрограмма 8. «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»

	1.4.Цели муниципальной программы
	1. Обеспечение населения водой нормативного качества и в
достаточном количестве.

Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения, снижение количества аварий на инженерных коммуникациях.

2. Поддержка молодых семей в Спасском муниципальном округе Нижегородской области, нуждающихся в жилых помещениях при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья.

Государственная поддержка молодых семей Спасского муниципального округа в решении жилищной проблемы.

3. Ликвидация до 2028 года включительно ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного после 1 января 2022 года в установленном порядке ветхим и аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

4. Повышение энергетической эффективности, сокращение затрат на обеспечение всеми видами энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая, тепловая энергия).

5. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Обеспечение пассажирских перевозок транспортом. Повышение качества обслуживания пассажиров и доступность транспортных услуг.

6. Обеспечение экологической безопасности на территории Спасского муниципального округа, повышение качества окружающей среды, реализация мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки Спасского муниципального округа.

7. Государственная поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

8. Обеспечение доступности медицинской помощи жителям сельских территорий Спасского муниципального округа Нижегородской области.

	1.5. Задачи муниципальной программы
	1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования существующих систем водоснабжения и водоотведения:

Замена устаревшего и изношенного оборудования.

Обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к объектам инженерной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов водоснабжения и водоотведения.

2. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья (в том числе компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года).

Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

Формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения граждан благоустроенным жильем.

4. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях.

5. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, повышение культуры вождения.

Ремонт и содержание объектов дорожного фонда.

Обеспечение потребности населения в перевозках транспортом общего пользования на регулярных маршрутах.

6. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов.

Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Повышение экологической культуры населения, формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

8. Подготовка территорий и устроенных оснований для создания фельдшерско-акушерских пунктов из быстровозводимых модульных конструкций.

	1.6.Этапы и сроки реализации муниципальной программы 
	2024 – 2028 годы, программа реализуется в один этап 

	1.7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников 
	Источники финансирования

2024

2025

2026

2027

2028

Всего

Всего, в т.ч.

92457,494
129496,280
94248,182
108441,988
81708,498
506352,442
Средства федерального бюджета

333,62

0,00
0,00
667,526

667,526

1668,672
Средства областного бюджета

35369,761
62620,567
22940,422
17922,618
15912,923
154766,291
Средства местного бюджета

56343,363
64708,756
70586,574
69044,234
64978,049
325660,977
Прочие источники:

в  том числе:

410,750
2166,956
721,186
20807,61

150,00

24256,502
- ГП «Фонд содействия развитию ЖКХ»

0,00

1466,720
0,00

20657,61

0,00
22124,330
- население;

310,750
600,236
621,186
50,00

50,00

1632,172
- Средства МУП «Спасское ЖКХ»

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

В том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1

«Улучшение качества водоснабжения населения и обеспечение надежной работы водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024 -2028 годы»

24882,01

18200,726
29480,00
28100,00

25710,00

126372,736
Средства федерального бюджета

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства областного бюджета

1312,420
0,00
0,00
0,00
0,00
1312,420
Средства местного бюджета

23366,820
18050,726
29330,00

27950,00

25560,00

124257,546
Прочие источники:

202,770
150,00

150,00

150,00

150,00

802,770
в  том числе:

Средства МУП «Спасское ЖКХ»

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

население

102,770
50,00

50,00

50,00

50,00

302,770
Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024 -2028 годы»

1547,340
0,00
0,00
3094,698
3094,698

7736,736
Средства федерального бюджета

333,620
0,00
0,00
667,526

667,526

1668,672
Средства областного бюджета

970,980
0,00
0,00
1941,923

1941,923

4854,826
Средства местного бюджета

242,740
0,00
0,00
485,249

485,249

1213,238
Прочие источники:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3. «Переселение граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области  из ветхого и аварийного жилья на 2024 -2028 годы»

0,00
3296,0

0,00
21744,85

0,00
25040,850
Средства федерального бюджета

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства областного бюджета

0,00
1792,694
0,00
869,790
0,00
2662,484
Средства местного бюджета

0,00
36,586
0,00
217,450
0,00
254,036
Прочие источники:

0,00
1466,720
0,00
20657,610
0,00
22124,330
В т.ч. - ГП «Фонд содействия развитию ЖКХ»

0,00
1466,720
0,00
20657,610
0

22124,330
Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024 -2028 годы»

47,00

1239,670
562,300
462,300
462,300
2 773,570
Средства федерального бюджета

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства областного бюджета

0,00
1087,570
0,00
0,00
0,00
1087,570
Средства местного бюджета

47,00

152,100
562,300
462,300
462,300
1686,000
Прочие источники:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5. «Развитие транспортной системы в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024 -2028 годы»

42018,764
58165,250
27710,334
21095,740
19697,00

168687,088
Средства федерального бюджета

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства областного бюджета

21795,761
33131,409
5264,645
0,00
0,00
60191,815
Средства местного бюджета

20015,023
24483,605
21874,502
21095,740
19697,00

107165,871
Прочие источники:

207,980
550,236
571,186
0,00
0,00
1329,402
Подпрограмма 6. «Охрана окружающей среды  и благоустройство Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2028 годы»

19735,680
30899,192
19899,668
19973,400
18773,50
109281,440
Средства федерального бюджета

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства областного бюджета

7063,900
9486,080
1079,896
1139,905
0,00
18769,781
Средства местного бюджета

12671,780
21413,112
18819,772
18833,495
18773,50
90511,658
Прочие источники:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7.  «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области на улучшение жилищных условий»
4226,700
12930,234
16595,880
13971,00
13971,00
61694,814
Средства федерального бюджета

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства областного бюджета

4226,700
12405,258
16595,880
13971,00
13971,00
61169,838
Средства местного бюджета

0,00

524,976
0,00

0,00

0,00

524,976
Прочие источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 8. «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»

0,00

4765,20828
0,00

0,00

0,00

4765,20828
Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства областного бюджета

0,00

4717,55620
0,00

0,00

0,00

4717,55620
Средства местного бюджета

0,00

47,65208
0,00

0,00

0,00

47,65208
Прочие источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



	1.8. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	Индикаторы достижения цели: 

1. снижение уровня износа объектов водоснабжения до 40%;
2. снижение количества по химическим показателям проб воды до 2%,

по бактериологическим показателям до 1,3%;

3. снижение уровня износа объектов водоотведения до 48%;

4. количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2024 года, - не менее 1,1 процента ежегодно;

5. обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания – 6 человек;

6. доля муниципальных учреждений, соблюдающих при размещении муниципальных заказов на поставки осветительных приборов для зданий, дорог общего пользования местного значения, центральных улиц округа, предусмотренных приказом Минэкономразвития России от 04 июня 2010 года № 229 (от общего объема таких заказов (в натуральном выражении) – 15%;

7. удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), – 79,40 кВт ч/кв. м.;

8. удельный расход холодной воды на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека), – 31,46 куб. м./чел.;

9. удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,59Гкал/кв.м.;

10. социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения),-0 чел./100 тыс. населения;

11. транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств),- 0 чел./10 тыс. единиц транспортных средств;

12. ремонт и содержание объектов дорожного фонда - 80%;

13. сохранение маршрутов автобусного сообщения на территории Спасского муниципального округа-100%;
14. доля обустроенных контейнерных площадок к 2028 году, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства100%;

15. доля обеспеченности контейнерами для твердых коммунальных отходов 100%;

16. доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды 10%;

17. доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 11,95% за 2024- 2028 годы;
18. доля подготовленных территорий и устроенных оснований для создания фельдшерско-акушерских пунктов из быстровозводимых модульных конструкций – 100%.

Показатели непосредственных результатов:

1. замена водопроводных сетей -  9,53 км;

2. количество молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем за время действия программы – 3 семьи;

3. площадь приобретенных (построенных) жилых помещений за время действия программы -0,216 тыс.кв.м.;

4. площадь ветхих и аварийных многоквартирных домов, жители которых будут расселены в результате выполнения программы –    331,4 кв.м;

5. общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения программы – 9 квартир;

6. число переселенных жителей в результате выполнения Программы – 9 человек;

7. снижение объема потребления энергоресурсов (вода, газ, электрическая, тепловая энергия):

объем потребления электроэнергии до  2810,85 тыс. кВт.ч.;

объем потребления тепловой энергии до  4453,55 Гкал;

объем потребления природного газа до 401,98 тыс. куб. м.;

объем потребления холодной воды -23,57 тыс. куб. м.;

8. количество лиц, погибших в результате ДТП - 1 чел.;

9. количество детей, погибших в ДТП-0 чел.;

10. ремонт и содержание объектов дорожного фонда – 11,4325 км/40,1780 тыс.м2; 

11. число маршрутов маршрутной сети-7ед.;
12. количество обустроенных площадок 165 ед.;

приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов 270 ед.;

13. проведение мероприятий по экологическому образованию, воспитанию и просвещению - 20; 

14. Количество граждан, обеспеченных жильем – 33 чел;

Общая площадь приобретенного жилья – 907 кв.м.
15. Количество построенных зданий ФАП – 2 шт.


2. Текстовая часть муниципальной программы.

2.1. Характеристика текущего состояния.

На территории Спасского муниципального округа расположено 44 населенных пункта с численностью населения 9479 человек. Основная часть населения проживает в с. Спасское - 4334 человек. Общее количество многоквартирных домов (с местами общего пользования) составляет 46 домов.

Разработка Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и социальной сферы Спасского  муниципального  округа Нижегородской области на  2024 - 2028 годы» (далее - Программа) обусловлена обеспечением населения округа качественной питьевой водой в достаточном количестве, включая в себя комплекс мероприятий (строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры), необходимостью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, развитие транспортной инфраструктуры, а также улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов Спасского муниципального округа осуществляется за счет подземных вод посредством одиночных скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в целом по округу – 162,5 км.

В ряде сельских населенных пунктов округа в питьевой воде имеется превышение предельно допустимой концентрации элементов, не соответствующих гигиеническим нормативам по показателю жесткости. Во многих населенных пунктах превышение железа в питьевой воде и ухудшение ее качества связано с ветхостью и изношенностью водопроводных сетей. Так, износ сетей водоснабжения в среднем по округу составляет 74%.

Ухудшающееся качество питьевой воды при неудовлетворительном состоянии водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов представляет угрозу здоровью и безопасности населения. 

Жилищная проблема по-прежнему является одной из наиболее острых социальных проблем. Реальную потребность в улучшении жилищных условий испытывают свыше 260 семей округа. В настоящее время приобретение, строительство и найм жилья с использованием рыночных механизмов на практике доступны лишь ограниченному кругу семей – семьям с высокими доходами.

Основным способом решения жилищной проблемы части работающего населения, располагающего средними доходами, накоплениями, является долгосрочное ипотечное жилищное кредитование. Бюджетное финансирование, направленное на непосредственную поддержку граждан, уровень доходов которых не позволяет им самостоятельно улучшить свои жилищные условия, реализуется в рамках муниципальной программы. Указанная программа распространяется на широкий спектр населения: молодые семьи, работники государственных и муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, молодые специалисты, работающие и имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в сельской местности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, утратившие жилые помещения в результате пожара, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В предыдущие годы в ходе реализации программ на территории муниципального образования были созданы правовые и организационные основы, определены приоритетные направления и отработаны механизмы реализации.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для дальнейшего развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, в том числе и различные виды поддержки приобретения жилья для различных групп населения.

Таким образом, реализация настоящей муниципальной программы позволит улучшить ситуацию с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области.

Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Ремонт (благоустройство) дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж населенных пунктов, является:

наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для жизни населения;

обеспечение благоприятного состояния окружающей среды;

улучшения качества жизни и здоровья населения;
обеспечение доступности медицинской помощи жителям сельских территорий Спасского муниципального округа Нижегородской области. 
Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни.

2.2. Цели, задачи

1. Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения, снижение количества аварий на инженерных коммуникациях.

2. Поддержка молодых семей в Спасском муниципальном округе Нижегородской области, нуждающихся в жилых помещениях при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья. Государственная поддержка молодых семей Спасского муниципального округа в решении жилищной проблемы

3. Ликвидация до 2028 года включительно ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного после 1 января 2022 года в установленном порядке ветхим и аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

4. Повышение энергетической эффективности, сокращение затрат на обеспечение всеми видами энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая, тепловая энергия);

5. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 

Обеспечение пассажирских перевозок транспортом. Повышение качества обслуживания пассажиров и доступность транспортных услуг;

6. Обеспечение экологической безопасности на территории Спасского муниципального округа, повышение качества окружающей среды, реализация мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки Спасского муниципального округа. 

7. Государственная поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
8. Обеспечение доступности медицинской помощи жителям сельских территорий Спасского муниципального округа Нижегородской области.
Задачи:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования существующих систем водоснабжения и водоотведения: 
Замена устаревшего и изношенного оборудования.

Обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к объектам инженерной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов водоснабжения и водоотведения.

2. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья (в том числе компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года).

Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

Формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения граждан благоустроенным жильем.

4. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях.

5. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, повышение культуры вождения. 

Ремонт и содержание объектов дорожного фонда.
Обеспечение потребности населения в перевозках транспортом общего пользования на регулярных маршрутах.

6. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов.

Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Повышение экологической культуры населения, формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения. 

7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

8. Подготовка территорий и устроенных оснований для создания фельдшерско-акушерских пунктов из быстровозводимых модульных конструкций.

2.3. Этапы и сроки

Сроки реализации Программы – 2024-2028 годы, без разделения на этапы.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1: «Улучшение качества водоснабжения населения и обеспечение надежной работы водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024 - 2028 годы»

	№№ п/п
	Наименование основного мероприятия


	Срок выполнения, год
	Исполнители мероприятий
	Объемы финансирования по годам за счет средств местного бюджета ( тыс. руб.)
	Всего

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель подпрограммы 1: 

  Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве;

  Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения, снижение количества аварий на инженерных коммуникациях.
	23366,82
	18050,726
	29330,00
	27950,00
	25560,00
	124257,546

	Основные мероприятия
	

	
	Итого по объектам водоснабжения
	2798,82
	3330,33
	6030,00
	4450,00
	5560,00
	22169,15

	1.
	Строительство и реконструкция водопроводных сетей
	1918,82
	2599,43
	5080,00
	2900,00
	4210,00
	16708,25

	1.1
	Реконструкция водопровода с.Спасское ул.Мира, ул.Нагорный мкр-н, 
	2024 год
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Спасский территориальный отдел администрации округа
	403,17
	-
	-
	-
	-
	403,17

	1.2
	Водоснабжение ул.Северная, в с.Спасское
	2024 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,
Спасский территориальный отдел администрации округа
	77,00
	-
	-
	-
	-
	77,00

	1.3
	Строительство водопровода с.Спасское, ул.Березовая, д.63 мм, полиэтилен
	2024 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	194,26
	-
	-
	-
	-
	194,26

	1.4
	Реконструкция водопровода ул.Советская с.Русское Маклаково, д.63, полиэтилен
	2024 год
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Маклаковский территориальный отдел администрации округа
	312,04
	-
	-
	-
	-
	312,04

	1.5
	Реконструкция водопровода  д.Новая, ул.Центральная, д.50 мм, полиэтилен
	2024 год
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Высокоосельский  территориальный отдел администрации округа
	296,24
	-
	-
	-
	-
	296,24

	1.6
	Реконструкция водопровода ул.Кооперативная, ул.Нагорная с.Татарское Маклаково, д.63, полиэтилен
	2024 год
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Маклаковский территориальный отдел администрации округа
	636,11
	-
	-
	-
	-
	636,11

	1.7
	Реконструкция водопровода  д.Сосновка, ул.Мира, д.63 мм, полиэтилен
	2025 год
	МУП «Спасское ЖКХ», Вазьянский территориальный отдел администрации округа
	-
	75,8
	-
	-
	-
	75,8

	1.8
	Реконструкция водопровода  с.Спасское, ул.Торговая, д.63 мм, полиэтилен
	2025 год
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Спасский территориальный отдел администрации
	-
	-
	-
	100,00
	-
	100,00

	1.9
	Реконструкция водопровода  д.Турбанка, ул.Рабочая, д.40 мм, полиэтилен
	
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Турбанский территориальный отдел администрации округа
	-
	148,78
	-
	-
	-
	148,78

	1.10
	Реконструкция водопровода  д.Грязновка, ул.Грязновская, д.63 мм, полиэтилен
	2025 год
	МУП «Спасское ЖКХ», Вазьянский территориальный отдел администрации округа
	-
	152,74
	-
	-
	-
	152,74

	1.11
	Реконструкция водопровода  д.Малое Сущево, ул.Центральная, д.63 мм, полиэтилен
	2025 год
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Высокоосельский территориальный отдел администрации округа
	-
	413,25
	-
	-
	-
	413,25

	1.12
	Реконструкция водопровода  д.Новая, ул.Салганиха, д.63 мм, полиэтилен
	2025 год
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Высокоосельский территориальный отдел администрации округа
	-
	360,84
	-
	-
	-
	360,84

	1.13
	Реконструкция водопровода  д.Старое Дружково, ул.Советская д.63 мм, полиэтилен
	2025 год
	МУП «Спасское ЖКХ», Вазьянский территориальный отдел администрации округа
	-
	566,48
	-
	-
	-
	566,48

	1.14
	Реконструкция водопровода  д.Тукай д.63 мм, полиэтилен
	2025 год
	МУП «Спасское ЖКХ», Базловский территориальный отдел администрации округа
	-
	574,08
	-
	-
	-
	574,08

	1.15
	Реконструкция водопровода  с. Татарское Маклаково, ул. Школьная д.50 мм, полиэтилен
	2025 год
	МУП «Спасское ЖКХ», Маклаковский территориальный отдел администрации округа
	-
	179,27
	-
	-
	-
	179,27

	1.16
	Реконструкция водопровода  с.Спасское, пер. Октябрьский д.50 мм, полиэтилен
	2025 год
	МУП «Спасское ЖКХ», Спасский территориальный отдел администрации округа
	-
	128,79
	-
	-
	-
	128,79

	1.17
	Реконструкция водопровода с.Спасское ул.Ленина, д.63 мм, полиэтилен 
	2026 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,
Спасский территориальный отдел администрации округа
	-
	-
	400,00
	-
	-
	400,00

	1.18
	Реконструкция водопровода  с.Высокий Оселок, ул.Полевая, д.50 мм, полиэтилен
	2026 год
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Высокоосельский территориальный отдел администрации округа
	-
	-
	300,00
	-
	-
	300,00

	1.19
	Реконструкция водопровода  с.Вазьянка, ул.Трудовая, д.63 мм, полиэтилен
	2027 год
	МУП «Спасское ЖКХ», Вазьянский территориальный отдел администрации округа
	-
	-
	-
	200,00
	-
	200,00

	1.20
	Реконструкция водопровода  с.Спасское, ул.Пугачева - ул.Рабочая, д.63 мм, полиэтилен
	2028 год
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Спасский территориальный отдел администрации округа
	-
	-
	-
	-
	500,0
	500,00

	1.21
	Реконструкция водопровода  с.Спасское, ул.Садовая- ул.Большая Кустарная, д.63 мм, полиэтилен
	2028 год
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Спасский территориальный отдел администрации
	-
	-
	-
	-
	550,00
	550,00

	1.22
	Реконструкция водопровода  д.Сосновка, д.50 мм, полиэтилен
	2027 год
	МУП «Спасское ЖКХ», Вазьянский территориальный отдел администрации округа
	-
	-
	200,00
	-
	-
	200,00

	1.23
	Строительство станции очистки питьевой воды в с.Красный Ватрас (проектные работы)


	2026 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	-
	-
	2600,00
	-
	-
	2600,00

	1.24
	Строительство станции очистки питьевой воды в с.Новый Усад (проектные работы)


	2026 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	-
	-
	1580,00
	-
	-
	1580,00

	1.25
	Строительство станции очистки питьевой воды в с. Вазьянка (проектные работы)


	2027 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	-
	-
	-
	2600,00
	-
	2600,00

	1.26
	Строительство станции очистки питьевой воды в с. Ивановское (проектные работы)


	2028 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	-
	-
	-
	-
	1580,00
	1580,00

	1.27
	Строительство станции очистки питьевой воды в с. Татарское Маклаково(проектные работы)
	2028 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	-
	-
	-
	-
	1580,00
	1580,00

	2.
	Обустройство санитарно-защитных зон у источников питьевого водоснабжения
	2024-2028 г.г.
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	0,00
	0,00
	400,00
	400,00
	400,00
	1200,00

	3.
	Реконструкция  водонапорных башен по  округу
	2024-2028 г.г.
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	0,00
	0,00
	350,00
	350,00
	350,00
	1050,00

	3.1
	Реконструкция  водозаборной скважины с.Красный Ватрас, ул.Отары 
	2025 г.
	МУП «Спасское ЖКХ», территориальные отделы администрации округа
	0,00
	0,00
	150,00
	150,00
	150,00
	450,00

	3.2
	Выполнение камеральных работ по источникам питьевого водоснабжения (диагностика)
	2024- 2027 г.г.
	МУП «Спасское ЖКХ», Спасский, Турбанский, Маклаковский территориальные отделы администрации округа
	0,00
	0,00
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00

	4.
	Установка СУПН (система управления повысительным насосом) на водонапорных скважинах
	880,00
	730,90
	200,00
	800,00
	600,00
	3210,90

	4.1
	с.Вазьянка (ул.Советская)
	2025 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	220,00
	-
	-
	-
	-
	220,00

	4.2
	д.Саблуково
	2024 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	220,00
	-
	-
	-
	-
	220,00

	4.3
	с.Прудищи (у.Заовражная)
	2024 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	220,00
	-
	-
	-
	-
	220,00

	4.4
	с.Красный Ватрас,ул.Отары
	2024 год
	МУП «Спасское ЖКХ»
	220,00
	-
	-
	-
	-
	220,00

	4.5
	с.Елховка, ул.Поляны
	2025 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	-
	-
	-
	200,00
	-
	200,00

	4.6
	с.Долгое Поле
	2025 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	-
	-
	-
	-
	200,00
	200,00

	4.7
	с.Высокий Оселок
	2025 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	-
	-
	-
	200,00
	-
	200,00

	4.8
	с.Татарское Маклаково (ул.К.Маркса, ул.Московская, ул.Нагорная, ул.Энгельса)
	2024-2028 гг.
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	0,00
	0,00
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00

	4.9
	с.Ишеево, ул.Мира
	2026 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	-
	-
	-
	200,00
	-
	200,00

	4.10
	д.Тукай
	2028 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,

МУП «Спасское ЖКХ»
	-
	-
	-
	-
	200,00
	200,00

	5.
	Приобретение коммунальной техники на объекты водоснабжения
	-
	-
	150,00
	510,00
	380,00
	1040,00

	5.1
	Приобретение экскаваторов – погрузчиков на объекты водоснабжения
	2026 – 2028 годы
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	-
	150,00
	510,00
	380,00
	1040,00

	
	Итого по объектам водоотведения
	0,00
	0,00
	4300,00
	4000,00
	0,00
	8300,00

	6.
	Строительство и реконструкция канализационных сетей
	0,00
	0,00
	4300,00
	4000,00
	0,00
	8300,00

	6.1
	Строительство очистных сооружений в с.Спасское Спасского м/о мощностью 400 м3/ сутки


	2024-2025 годы
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа, 

 МУП «Спасское ЖКХ»,


	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	6.2
	Строительство станции глубокой биологической очистки мощн.60 м3/сут. в с.Спасское, ул.Нагорный мкр-н
	2025 год
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Спасский территориальный отдел администрации округа
	-
	-
	-
	4000,00
	-
	4000,00

	6.3
	Устройство канализационной сети  от станции глубокой биологической очистки мощн.60 м3/сут ул.Мира с.Спасское
	2025 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,  МУП «Спасское ЖКХ»,

Спасский территориальный отдел администрации округа
	-
	-
	300,00
	-
	-
	300,00

	6.4
	Строительство станции глубокой биологической очистки мощн.60 м3/сут. в с.Спасское, ул.Южная, ул.Полевая
	2026 год
	МУП «Спасское ЖКХ»,

Спасский территориальный отдел администрации округа
	-
	-
	4000,00
	-
	-
	4000,00

	7.
	Приобретение коммунальной техники на объекты водоотведения
	5146,00
	-
	-
	-
	-
	5146,00

	7.1
	Приобретение вакуумной (ассенизационной машины)
	2024 год
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа,  МУП «Спасское ЖКХ»
	5146,00
	-
	-
	-
	-
	5146,00

	8.
	Обеспечение деятельности управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному  хозяйству и благоустройству администрации округа
	2024-

2028

годы
	Администрация Спасского муниципального округа
	11132,00
	11645,896
	14000,00
	14500,00
	15000,00
	66277,90

	9.
	Предоставление субсидий на обеспечение электроснабжения объектов водоснабжения
	2024-

2028

годы
	Администрация Спасского муниципального округа
	4290,00
	3074,50
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	22364,50


Таблица 1.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2: «Обеспечение жильем молодых семей в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на период 2024 - 2028 годы»
	№№ пп
	Наименование основного мероприятия
	Сроки выполнения (год)
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета  (тыс.руб.)

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Цель подпрограммы 2:

1. Поддержка молодых семей в Спасском муниципальном округе Нижегородской области, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья.

2. Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей
	242,74
	0,00
	0,00
	485,249
	485,249
	1213,238

	
	Основные мероприятия
	
	

	1.
	Организация информационной и разъяснительной работы по освещению целей, задач и хода реализации Программы


	постоянно
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	-
	-
	-
	
	-

	2.
	Предоставление первичной финансовой поддержки молодым семьями, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья (в том числе компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года)


	По запросу банка
	Финансовое управление администрации Спасского муниципального округа
	242,74
	-
	-
	485,249
	485,249
	1213,238

	3.
	Организация учета молодых семей - участников Программы
	постоянно
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Представление в министерство социальной политики отчетности по реализации Программы и расходованию бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы
	ежемесячно и ежеквартально
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 3:«Переселение граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на  2024-2028 годы»

	пп
	Наименование  основного мероприятия


	Сроки выполнения год
	Исполнители мероприятий
	Объемы финансирования по годам за счет средств местного бюджета 
(тыс. руб.)
	

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9

	Цель подпрограммы 3:Ликвидация до 2028 года включительно  ветхого и  аварийного  жилищного фонда, признанного после 1 января 2022 года в установленном порядке ветхим и аварийным, подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации .
	0,00
	36,586
	0,00
	217,45
	0,00
	254,036

	Основные мероприятия
	

	1.1
	Организация информационной и разъяснительной работы по освещению целей, задач и хода реализации программы
	постоянно
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству  администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Проведение обследования жилых домов в целях признания непригодными для проживания
	постоянно
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству  администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	1.3
	Ведение реестра домов признанных непригодными для проживания
	постоянно
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству  администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	ежегодно
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству  администрации округа
	-
	36,586
	-
	217,45
	-
	254,036

	1.5
	Предоставление в министерство строительства Нижегородской области отчетности по реализации программы и расходованию бюджетных средств направляемых на реализацию программы
	еженедельно

ежемесячно

ежеквартально
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству  администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»

	Наименование основного мероприятия
	Сроки выполнения (год)
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам)

за счет средств местного бюджета,

тыс. рублей 

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель подпрограммы 4:

Повышение энергетической эффективности, сокращение затрат на обеспечение  всеми видами энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая, тепловая энергия)
	47,00
	152,10
	562,30
	462,30
	462,30
	1686,00

	1 Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях (реконструкция (ремонт) внутренних сетей отопления; реконструкция (ремонт) системы освещения; реконструкция (ремонт) системы водоснабжения и водоотведения;

установка (замена) приборов учета используемых энергетических ресурсов; повышение тепловой защиты зданий, ремонт крыш; установка энергоэффективных светодиодных источников света внутреннего и уличного освещения;

закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности)
	2024-2028

гг.
	Администрация Спасского муниципального округа,

муниципальные учреждения округа, 

территориальные отделы администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.  Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования
	2024-2028 гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	47,00
	0,00
	370,00
	370,00
	370,00
	1157,00

	3 Реконструкция газовой котельной МУП «Спасское ЖКХ»

 (разработка проектно-сметной документации, замена двух котлов и замена узла учета расхода газа)
	2025 год
	Администрация Спасского муниципального округа
	-
	152,10
	-
	-
	-
	152,10

	4. Ремонт теплотрассы от котельной МУП «Спасское ЖКХ» 
	2025 год
	Администрация Спасского муниципального округа
	-
	-
	100,00
	-
	-
	100,00

	5. Социальная выплата на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
	2024-2028

гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	-
	-
	32,30
	32,30
	32,30
	96,90

	6. Социальная выплата на газификацию домовладений малоимущим гражданам Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2024-2028

гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	-
	-
	60,00
	60,00
	60,00
	180,00


Таблица 1.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5: «Развитие транспортной системы в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»

	Наименование и нумерация мероприятия
	Сроки выполнения (год)
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам)

за счет средств местного бюджета,

тыс. рублей

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель подпрограммы 5:

Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Обеспечение пассажирских перевозок транспортом. Повышение качества обслуживания пассажиров и доступность транспортных услуг.
	20015,023
	24483,605
	21847,502
	21095,74
	19697,00
	107165,871

	1. Повышение безопасности дорожного движения в Спасском муниципальном округе Нижегородской области» на 2024-2028 годы
	2024-2028

гг.
	Управление образования администрации муниципального округа, Территориальные отделы администрации  округа, Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	11,97
	100,00
	100,00
	100,00
	311,97


	1.1. Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности  дорожного движения при администрации Спасского муниципального округа
	2024-2028

гг.
	Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Спасского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2. Приобретение (изготовление) для школ округа и детских дошкольных учреждений агитационных плакатов (баннеров), уголков по ПДД, тематических печатных материалов, профилактических листовок по предупреждению ДТП, настольных игр и атрибутов по БДД, формы и атрибутики для ЮИД, светоотражающих элементов одежды и приспособлений к портфелям
	2024-2028

гг.

(по плану)
	Управление образования администрации округа, муниципальные образовательные организации округа
	-
	-
	70,00
	70,00
	70,00
	210,00

	1.3. Организация и проведение детских соревнований «Безопасное колесо»
	2024-2028

гг.

(по плану)
	Управление образования  администрации

округа, 

ОГИБДД МО МВД России 

«Воротынский» (по согласованию
	-
	11,97
	10,00
	10,00
	10,00
	41,97

	1.4.Участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди отрядов ЮИД и образовательных организаций
	2024-2028

гг.

(по плану)
	Управление образования  администрации округа, 

ОГИБДД МО МВД России 

«Воротынский» (по согласованию
	-
	-
	10,00
	10,00
	10,00
	30,00

	1.5.Участие в совместных областных и районных акциях «Внимание – дети!», «Засветись»
	2024-2028

гг.

(по плану)
	Управление образования  администрации

округа, 

ОГИБДД МО МВД России 

«Воротынский» (по согласованию
	-
	-
	10,00
	10,00
	10,00
	30,00

	1.6. Проведение обучения водителей автобусов МП Спасского округа «Спасское ПАП» по 20-часовой программе безопасности  дорожного движения
	2024-2028

гг.
	МП Спасского округа «Спасское ПАП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Ремонт и содержание объектов дорожного фонда
	2024-2028

гг.
	Территориальные отделы администрации  округа
	14015,023
	17471,634
	14774,502
	12795,74
	12597,00
	71653,901

	2.1. Замена и установка дорожных знаков, ремонт покрытия автомобильных дорог и искусственных сооружений, обустройство тротуаров, пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами на автодорогах местного значения в границах населенного пункта
	2024-2028

гг.
	Территориальные отделы администрации муниципального округа 


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Татарское Маклаково, проезд от Центральной дороги до ул. Новая Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2024 г.
	Маклаковский территориальный отдел
	134,46697
	-
	-
	-
	-
	134,46697

	2.3. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Малая Кустарная с. Спасское Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2024 г.
	Спасский территориальный отдел
	171,37875
	-
	-
	-
	-
	171,37875

	2.4. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Елховка ул. Дружбы, участок 2 км 0+580-км0+681 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2024 г. 
	Спасский территориальный отдел
	31,07332
	-
	-
	-
	-
	31,07332

	2.5. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Елховка ул. Дружбы, участок 2 км 0+681  - км 0+855  Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2024 г.
	Спасский территориальный отдел
	108,28427
	-
	-
	-
	-
	108,28427

	2.6. Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Дружба с Спасское Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2024 г.
	Спасский территориальный отдел
	82,48
	-
	-
	-
	-
	82,48

	2.7. Ремонт тротуара по ул.Октябрьская  с Спасское Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2024 г.
	Спасский территориальный отдел
	27,71
	-
	-
	-
	-
	27,71

	2.8. Ремонт участка дороги пл. Революции в сторону ул.Садовая с Спасское Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2024 г.
	Спасский территориальный отдел
	8,67
	-
	-
	-
	-
	8,67

	2.9. Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская с. Вазьянка Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2024 г.
	Вазьянский территориальный отдел
	1245,80
	-
	-
	-
	-
	1245,80

	2.10. Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Большая, с. Прудищи Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2025 г.
	Вазьянский территориальный отдел
	-
	1316,67
	-
	-
	-
	1316,67

	2.11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с.п. Раков Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2025 г.
	Высокоосельский территориальный отдел
	-
	-
	-
	198,74
	-
	198,74

	2.12. Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Набережная с. Татарское Маклаково Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2025 г.
	Маклаковский территориальный отдел
	-
	1193,66
	-
	-
	-
	1193,66

	2.13. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения 22-251 ОП МГ-018 д. Старое Дружково, ул. Молодежная км 0+000 – км 0+467 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2025 г.
	Вазьянский территориальный отдел
	-
	170,76841
	-
	-
	-
	170,76841

	2.14. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Елховка, ул. Дружбы, участок 2 км 0+855-км 0+938 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2025 г. 
	Спасский территориальный отдел
	-
	25,15866
	-
	-
	-
	25,15866

	2.15. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Елховка, ул. Трудовая км 0+000 – км 0+547 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2025 г.
	Спасский территориальный отдел
	-
	255,85220
	-
	-
	-
	255,85220

	2.16. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения 22-251 ОП МГ-062 Подъезд к д. Борковка, к д. Кирилловка от а/д Спасское-Варганы Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2025 г.
	Высокоосельский территориальный отдел
	-
	946,38938
	-
	-
	-
	946,38938

	2.17. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Елховка, ул. Свободы
	2025 г.
	Спасский территориальный отдел
	-
	825,72592
	-
	-
	-
	825,72592

	2.18. Ремонт автомобильной дороги протяженностью 450м по ул. Колхозная д. Ишеево Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2026 г.
	Базловский территориальный отдел
	-
	-
	653,27347
	-
	-
	653,27347

	2.19. Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Нагорная, ул. Молодежная с. Татарское Маклаково Спасского муниципального округа Нижегородской области
	2026 г.
	Маклаковский территориальный отдел
	-
	-
	1 524,229
	-
	-
	1 524,229

	2.20. Содержание объектов дорожного фонда
	2024-2028

гг.
	Территориальные отделы администрации округа
	12 205,16
	12737,410
	12 597,00
	12 597,00
	12 597,00
	62733,570

	2.21. Разработка проектов организации дорожного движения на автодорогах местного значения в границах населенного пункта
	2024-2028

гг.
	Территориальные отделы администрации  округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общественного пользования
	2024-2028

гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	6 000,00
	7 000,00
	7 000,00
	8 200,00
	7 000,00
	35 200,00

	3.1. Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам
	2024-2028

гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	5 900,00
	6 900,00
	6 900,00
	6 900,00
	6 900,00
	33 500,00

	3.2. Проведение работ по антитеррористической безопасности транспортной инфраструктуры (Устройство ограждения территории МП «Спасское ПАП» и видеонаблюдения).
	2024-2028

гг.
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	100,00
	100,00
	100,00
	1 300,00
	100,00
	1 700,00


Таблица 1.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы 6: «Охрана окружающей среды и благоустройство Спасского муниципального округа Нижегородской области  на 2024-2028 годы»
	Наименование основного мероприятия
	Сроки выполнения 

(год)
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. руб.

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	  Цель  подпрограммы 6:

Обеспечение экологической безопасности на территории Спасского муниципального округа, повышение качества окружающей среды, реализация мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки Спасского муниципального округа. 
	12671,78
	21413,112
	18819,772
	18833,495
	18773,50
	90511,658

	1.Создание (обустройство) контейнерных площадок  
	2024-2028 гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	269,10
	-
	51,446
	41,495
	-
	362,041

	2. Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов
	  2024-2028гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	48,60
	-
	17,526
	18,50
	-
	84,626

	3. Организация и проведение экологических мероприятий (ликвидация несанкционированных свалок, уничтожение  борщевика Сосновского, спил аварийных деревьев)
	2024-2028гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	2300,00
	1342,363
	1837,30
	1860,00
	1860,00
	9199,663

	3.1.Ликвидация несанкционированных свалок
	2024-2028гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	1460,00
	724,363
	1007,30
	1030,00
	1030,00
	5251,663

	3.2. Уничтожение борщевика Сосновского
	2024-2028гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	340,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	1540,00

	3.3.Спил аварийных деревьев
	2024-2028гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	500,00
	318,00
	530,00
	530,00
	530,00
	2408,00

	4.Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство» и содержание рабочих по благоустройству территориальных отделов Спасского муниципального округа
	2024-2028гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	10000,00
	16284,524
	16913,50
	16913,50
	16913,50
	77025,0241

	5. Благоустройство кладбищ   «Память поколений»


	2024-2028гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	54,08
	30,47222
	-
	-
	-
	84,55222

	6. Приобретение  специализированной техники для переработки древесных отходов
	2024-2028гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	-
	1617,33
	-
	-
	-
	1617,33

	7. Строительство площадки для складирования снега
	2024-2028гг.
	Администрация Спасского муниципального округа
	-
	2138,42
	-
	-
	-
	2138,42


Таблица 1.7. Перечень основных мероприятий подпрограммы 7: «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области на улучшение жилищных условий"

	№№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Сроки выполнения (год)
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета  (тыс.руб.)

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Цель подпрограммы 7:

1.Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Обеспечение жилыми помещениями граждан , утративших жилые помещения в результате пожара

3. Государственная поддержка  инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья.
	0,00
	524,976
	0,00
	0,00
	0,00
	524,976

	
	Основные мероприятия
	
	

	1
	Организация информационной и разъяснительной работы по освещению целей, задач и хода реализации Программы
	2024-2028 гг.
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот , детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот, детей оставшихся без попечения родителей
	2024-2028 гг.
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Обеспечение жилыми помещениями граждан утративших жилье в результате пожара
	2024-2028 гг.
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	524,976
	-
	-
	-
	524,976

	4
	Государственная поддержка  инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья
	2024-2028 гг.
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Организация учета граждан- участников Программы
	2024-2028 гг.
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Представление в министерство социальной политики отчетности по реализации Программы и расходованию бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы
	2024-2028 гг.
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Представление в министерство социальной политики отчетности по реализации Программы и расходованию бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы
	2024-2028 гг.
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.8. Перечень основных мероприятий подпрограммы 8: «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»

	Наименование основного мероприятия
	Сроки выполнения (год)
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам)

за счет средств местного бюджета,

тыс. рублей 

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель подпрограммы 8:

Обеспечение доступности медицинской помощи жителям сельских территорий Спасского муниципального округа Нижегородской области
	0,00
	47,65208
	0,00
	0,00
	0,00
	47,65208

	1.1. ФАП в с. Елховка Спасского муниципального округа (ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница») (подготовка территории для установки БМК)
	2025 г.
	Администрация Спасского муниципального округа,

Спасский территориальный отдел, 

Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	23,64413
	-
	-
	-
	23,64413

	1.2. ФАП в с. Высокий Оселок Спасского муниципального округа (ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница») (подготовка территории для установки БМК)
	2025 г.
	Администрация Спасского муниципального округа,

Высокоосельский территориальный отдел,
Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	24,00795
	-
	-
	-
	24,00795


2.5  Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

	№№ пп
	Наименование индикатора достижения цели/ непосредственного результата
	Ед. 

измерения
	Значение индикатора достижения цели/ непосредственного результата

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Подпрограмма 1  «Улучшение качества водоснабжения населения и обеспечение надежной работы водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2028 годы»
	
	
	
	
	
	

	
	Цель: Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве. 

Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения, снижение количества аварий на инженерных сетях.

	1.1
	Задача: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования существующих систем водоснабжения и водоотведения. Замена устаревшего оборудования. Обеспечение возможности подключения ( технологического присоединения) к объектам инженерной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов водоснабжения и водоотведения.

	
	Индикаторы

	
	снижение уровня износа объектов водоснабжения
	%
	58
	55
	50
	45
	40

	
	по химическим показателям проб воды
	%
	8
	5
	4
	3
	2

	
	по бактериологическим показателям  
	%
	1,9
	1,8
	1,7
	1,5
	1,3

	
	снижение уровня износа объектов водоотведения
	%
	63
	60
	56
	52
	48

	
	Непосредственный результат
	
	
	
	
	
	

	
	Замена водопроводных сетей 
	км
	3,9
	2,63
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Подпрограмма 2: «Обеспечение жильем молодых семей в Спасском муниципальном округе Нижегородской области" на период 2024 - 2028 годов
	
	
	
	
	
	

	
	Цель: Поддержка молодых семей в Спасском муниципальном округе, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья.

Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

	2.1
	Задачи: Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья (в том числе компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года).

Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении  детей.

	
	Индикаторы

	
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2024 года, - не менее 1,1 процента ежегодно
	%
	1,1
	0,0
	0,0
	1,1
	1,1

	
	Непосредственный результат
	
	
	
	
	
	

	
	Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем 
	кол - во
	1
	0
	0
	1
	1

	
	Площадь приобретенных (построенных) жилых помещений 
	тыс.кв.м
	0,072
	0
	0
	0,072
	0,072

	3
	Подпрограмма 3:«Переселение граждан Спасского муниципального округа  Нижегородской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на  2024-2028 годы»
	
	
	
	
	
	

	
	Цель: Ликвидация до 2028 года включительно ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного после 1 января 2022 года в установленном порядке, ветхим и аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

	3.1
	Задачи: Обеспечение  жильем граждан , проживающих в домах признанных непригодными для постоянного проживания.

Формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения граждан благоустроенным жильем.

	
	Индикаторы

	
	Обеспечение  жильем граждан , проживающих в домах признанных непригодными для постоянного проживания.
	человек
	
	3
	
	3
	3

	
	Непосредственный результат
	
	
	
	
	
	

	
	Площадь ветхих и аварийных многоквартирных домов, жители которых будут расселены в  результате выполнения программы
	кв.м.
	-
	54
	-
	138,7
	138,7

	
	Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения программы
	квартир
	-
	3
	
	3
	3

	
	Число переселенных жителей в результате выполнения Программы
	человек
	-
	3
	
	3
	3

	4
	Подпрограмма 4: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Спасском муниципальном округе Нижегородской области» на 2024-2028 годы
	
	
	
	
	
	

	
	Цель: Повышение энергетической эффективности, сокращение затрат на обеспечение всеми видами энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая и тепловая энергия).

	4.1
	Задача: Внедрение  энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов сопоставимых условиях.

	
	Индикаторы

	
	Доля  муниципальных учреждений, соблюдающих при размещении муниципальных заказов на поставки осветительных приборов для зданий, дорог общего пользования местного значения, центральных улиц районного значения ограничения, предусмотренных приказом Минэкономразвития России от 04 июня 2010 года № 229 (от общего объема таких заказов (в натуральном выражении))
	%
	25,0
	20,0
	20,0
	15,0
	15,0

	
	Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	кВт ч/кв. м.


	88,73
	86,40
	84,06
	81,73
	79,40

	
	Удельный расход холодной воды на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека)
	куб.м./чел.
	35,15
	34,23
	33,31
	32,38
	31,46

	
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.


	0,66
	0,64
	0,62
	0,60
	0,59

	
	Непосредственные результаты:
	
	
	
	
	
	

	
	Снижение объема потребления электроэнергии
	тыс. кВт.ч.
	3141,53
	3058,86
	2976,19
	2893,52
	2810,85

	
	Снижение объема потребления тепловой энергии
	Гкал
	4977,47
	4846,49
	4715,51
	4584,53
	4453,55

	
	Снижение объема потребления природного газа
	тыс.м3
	449,26
	437,44
	425,62
	413,8
	401,98

	
	Снижение объема потребления холодной воды
	тыс.м3
	26,33
	25,64
	24,95
	24,26
	23,57

	5
	Подпрограмма 5:«Развитие транспортной инфраструктуры в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»
	
	
	
	
	
	

	
	Цель: Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. Обеспечение пассажирских перевозок транспортом. Повышение качества обслуживания пассажиров и доступность транспортных услуг.

	5.1
	Задачи: Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, повышение культуры вождения. Ремонт и содержание объектов дорожного фонда. Обеспечение потребности населения в перевозках транспортом общего пользования на регулярных маршрутах.

	
	Индикаторы

	
	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)
	чел./100 тыс. населения
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
	чел./10 тыс. единиц транспортных средств
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ремонт и содержание объектов дорожного фонда
	%
	55
	61
	67
	73
	80

	
	Сохранение маршрутов автобусного сообщения на территории Спасского муниципального округа
	% 
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Непосредственные результаты:
	
	
	
	
	
	

	
	Количество лиц, погибших в результате ДТП
	чел.
	0
	1
	-
	-
	-

	
	Количество детей, погибших в ДТП
	чел.
	0
	0
	-
	-
	-

	
	Ремонт и содержание объектов дорожного фонда
	км / тыс.м2
	4,879 / 14,9847
	9,477 / 33,95325
	1,55/6,2
	0,5/1,500
	-

	
	- Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с.Татарское Маклаково, проезд от Центральной дороги до ул. Новая   Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км/тыс.м2
	0,538 / 2,152
	-
	-
	-
	-

	
	- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Малая Кустарная с. Спасское Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км/тыс.м2
	0,500 / 1,750
	-
	-
	-
	-

	
	- Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Елховка ул. Дружбы, участок 2 км 0+580-км0+681 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км/тыс.м2
	0,101 / 0,3535
	-
	-
	-
	-

	
	- Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Елховка ул. Дружбы, участок 2 км 0+681  - км 0+855  Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км/тыс.м2
	0,174 / 0,609
	-
	-
	-
	-

	
	- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Дружба с. Спасское Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км/тыс.м2
	1,600 / 5,600
	-
	-
	-
	-

	
	- Ремонт тротуара по ул. Октябрьская с. Спасское Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км/тыс.м2
	0,930 / 1,2462
	
	
	
	

	
	- Ремонт участка дороги пл. Революции в сторону ул. Садовая с. Спасское Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км/тыс.м2
	0,106 / 0,484
	-
	-
	-
	-

	
	- Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская с.Вазьянка Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км/тыс.м2
	0,930 / 2,790
	-
	-
	-
	-

	
	- Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Большая, с. Прудищи Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км/тыс.м2
	
	1,250 / 3,750
	
	
	

	
	- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с.п. Раков Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км/тыс.м2
	
	
	
	0,5/1,500
	

	
	- Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Набережная с. Татарское Маклаково Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км / тыс.м2
	-
	0,940 / 2,820
	-
	-
	-

	
	- Ремонт участка автомобильной дороги местного значения 22-251 ОП МГ-018 д. Старое Дружково, ул. Молодежная км 0+000 - км 0+467 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км / тыс.м2
	-
	0,467 / 1,63425
	-
	-
	-

	
	- Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Елховка, ул. Дружбы, участок 2 км 0+855-км 0+938 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км / тыс.м2
	-
	0,083 / 0,2905
	-
	-
	-

	
	- Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Елховка, ул. Трудовая км 0+000 - км 0+547 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км / тыс.м2
	-
	0,547 / 2,4485
	-
	-
	-

	
	- Ремонт участка автомобильной дороги местного значения 22-251 ОП МГ-062 Подъезд к д. Борковка, к д. Кирилловка от а/д Спасское-Варганы Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км / тыс.м2
	-
	4,440 / 17,760
	-
	-
	-

	
	- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Елховка, ул. Свободы
	км / тыс.м2
	-
	0,810 / 2,430
	-
	-
	-

	
	- Ремонт автомобильной дороги протяженностью 450м по ул. Колхозная д. Ишеево Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км / тыс.м2
	-
	-
	0,450 / 

1,350
	-
	-

	
	- Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Нагорная, ул. Молодежная с. Татарское Маклаково Спасского муниципального округа Нижегородской области
	км / тыс.м2
	-
	-
	1,100 / 

3,300
	-
	-

	
	Число маршрутов маршрутной сети
	ед.
	7
	6
	6
	6
	6

	6
	Подпрограмма 6:«Охрана окружающей среды  и благоустройство Спасского муниципального округа Нижегородской области  на 2024-2028 годы» 


	
	
	
	
	
	

	
	Цель: Обеспечение экологической безопасности на территории Спасского муниципального округа, повышение качества окружающей среды, реализация мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки Спасского муниципального округа. 

	6.1
	Задачи: Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов;  внедрение системы раздельно оборота твердых коммунальных отходов.

Повышение экологической культуры населения, формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле  практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

	
	Индикаторы

	
	Доля обустроенных контейнерных площадок к 2028 году, отвечающих требованиям санитарно–эпидемиологического и экологического законодательства
	%
	26
	69
	88
	93
	100

	
	Доля обеспеченности контейнерами для твердых коммунальных отходов  
	%
	39
	66
	84
	93
	100

	
	Доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды  
	%
	2
	4
	6
	8
	10

	
	Непосредственные результаты
	
	
	
	
	
	

	
	Количество обустроенных площадок 


	ед.
	43
	114
	145
	153
	165

	
	Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов  
	ед.
	105
	0
	0
	250


	270



	
	Проведение мероприятий по экологическому образованию, воспитанию и просвещению  
	ед.
	5
	10
	15
	17
	20

	7
	Подпрограмма 7. «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области на улучшение жилищных условий»
	
	
	
	
	
	

	
	Цель программы: Государственная поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



	7.1
	Задачи: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

	
	Индикаторы
	
	
	
	
	
	

	
	Доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	%
	1,15
	3,9
	3,1
	1,9
	1,9

	
	Непосредственные результаты
	
	
	
	
	
	

	
	Количество граждан, утративших жилье в результате пожара, обеспеченных жилыми помещениями
	чел
	0
	5
	3
	0
	0

	
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
	чел.
	3
	5
	5
	5
	5

	
	Количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан, получивших единовременные денежные выплаты на строительство или приобретение жилого помещения
	чел.
	0
	1
	0
	0
	1

	
	Общая площадь приобретенного жилья
	кв.м.
	98,7
	310,3
	198,0
	150,0
	150,0

	8
	Подпрограмма 8. «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»
	
	
	
	
	
	

	
	Цель: Обеспечение доступности медицинской помощи жителям сельских территорий Спасского муниципального округа Нижегородской области.

	8.1
	Задачи: Подготовка территорий и устроенных оснований для создания фельдшерско-акушерских пунктов из быстровозводимых модульных конструкций

	
	Индикаторы

	
	Доля подготовленных территорий и устроенных оснований для создания фельдшерско-акушерских пунктов из быстровозводимых модульных конструкций
	%
	-
	100
	-
	-
	-

	
	Непосредственные результаты 
	
	
	
	
	
	

	
	Количество построенных зданий ФАП 
	шт.
	-
	2
	-
	-
	-


2.6 Обоснование объема финансовых ресурсов

Финансирование Программы предполагается формировать за счет средств областного бюджета, бюджета Спасского муниципального округа, а также внебюджетных источников.

Объем средств долевого финансирования на объекты водоснабжения и водоотведения за счет средств бюджета Спасского муниципального округа должен составлять не менее 20% от минимальной доли долевого финансирования консолидированного бюджета Нижегородской области.

Объемы средств бюджета Спасского муниципального округа, направляемых на реализацию Программы в очередном финансовом году и каждом году планового периода, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Спасского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования отражена в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица 3.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета Спасского муниципального округа
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Заказчик-координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.) по годам
	Всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1
	«Улучшение качества водоснабжения населения и обеспечение надежной работы  водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024 - 2028 годы»
	всего
	23366,82
	18050,726
	29330,00
	27950,00
	25560,00
	124257,546

	
	
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа, территориальные отделы администрации  округа
	23366,82
	18050,726
	29330,00
	27950,00
	25560,00
	124257,546


Таблица 3.2 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2:«Обеспечение жильем молодых семей в Спасском муниципальном округе Нижегородской области" на период 2024 - 2028 годы
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Заказчик- координатор, соисполнители
	Расходы ( тыс.руб.) по годам
	Всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Подпрограмма 2
	«Обеспечение жильем молодых семей в Спасском муниципальном  округе Нижегородской области" на период 2024 - 2028 годы
	Всего
	242,74
	0,00
	0,00
	485,249
	485,249
	1213,238

	
	
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству

администрации округа
	242,74
	0,00
	0,00
	485,249
	485,249
	1213,238


Таблица 3.3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3: «Переселение граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2024 – 2028 годы»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Заказчик-

координатор, соисполнители
	Расходы ( тыс. руб.) по годам
	Всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 3
	«Переселение граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2024 – 2028 годы»
	всего
	-
	36,586
	-
	217,45
	-
	254,036

	
	
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	-
	36,586
	-
	217,45
	-
	254,036


Таблица 3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Заказчик-координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.) по годам
	Всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 4 
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Спасском муниципальном округе Нижегородской области» на 2024-2028 годы
	Всего
	47,00
	152,10
	562,30
	462,30
	462,30
	1686,00

	
	
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству

администрации округа,

территориальные отделы администрации округа;

муниципальные учреждения Спасского муниципального округа;

МАУ «Редакция газеты  «Сельские зори»
	47,00
	152,10
	562,30
	462,30
	462,30
	1686,00


Таблица 3.5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5: «Развитие транспортной системы в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Заказчик-координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.) по годам
	Всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 5
	«Развитие транспортной системы в Спасском муниципальном округе Нижегородской области» на 2024-2028 годы
	Всего
	20015,023
	24483,605
	21874,502
	21095,74
	19697,00
	107165,871

	
	
	Управление образования администрации округа,

территориальные отделы администрации округа,

Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации округа
	20015,023
	24483,605
	21874,502
	21095,74
	19697,00
	107165,871


Таблица 3.6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6: «Охрана окружающей среды и благоустройство  Спасского 

муниципального округа Нижегородской области  на 2024-2028 годы» 

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Заказчик-координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.) по годам
	Всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 6
	«Охрана окружающей среды и благоустройство Спасского муниципального округа Нижегородской области  на 2024-2028 годы» 


	Всего
	12671,78
	21413,112
	18819,772
	18833,495
	18773,50
	90511,658

	
	
	Территориальные отделы администрации округа

Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству

администрации округа
	12671,78
	21413,112
	18819,772
	18833,495
	18773,50
	90511,658


Таблица 3.7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7:  "Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Спасского муниципального округа Нижегородской области на улучшение жилищных условий"

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Заказчик-координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.) по годам
	Всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 7
	«Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области на улучшение жилищных условий»
	Всего
	-
	524,976
	-
	-
	-
	524,976

	
	
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству

администрация Спасского муниципального округа
	-
	524,976
	-
	-
	-
	524,976


Таблица 3.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8: «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Заказчик-координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.) по годам
	Всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 8
	«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»
	Всего
	0,00
	47,65208
	0,00
	0,00
	0,00
	47,65208

	
	
	Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству

администрации Спасского муниципального округа
	0,00
	47,65208
	0,00
	0,00
	0,00
	47,65208


Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за всех источников финансирования

Таблица 4.1. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1: «Улучшение качества водоснабжения населения и обеспечение надежной работы водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024 – 2028 годы»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, (подпрограммы муниципальной программы)
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.) по годам
	Всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Подпрограмма 1
	«Улучшение качества водоснабжения населения и обеспечение надежной работы  водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024– 2028 годы»
	Всего, в т.ч.
	24882,01
	18200,726
	29480,00
	28100,00
	25710,00
	126372,736

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства областного бюджета
	1312,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1312,42

	
	
	Средства местного бюджета  
	23366,82
	18050,726
	29330,00
	27950,00
	25560,00
	124257,546

	
	
	Средства МУП «Спасское ЖКХ»
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	500,00

	
	
	Прочие источники 
	102,77
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	302,77

	Основное мероприятие 1
	Строительство и реконструкция водопроводных сетей 
	Всего, в т.ч.
	3334,01
	2649,43
	5130,00
	2950,00
	4260,00
	18323,44

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства областного бюджета
	1312,42
	-
	-
	-
	-
	1312,42

	
	
	Средства местного бюджета  
	1918,82
	2599,43
	5080,00
	2900,00
	4210,00
	16708,25

	
	
	Прочие источники (население)
	102,77
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	302,77

	Основное мероприятие 2
	Обустройство санитарно защитных зон источников питьевого водоснабжения
	Всего, в т.ч.
	-
	-
	500,00
	500,00
	500,00
	1500,00

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства местного бюджета  
	-
	-
	400,00
	400,00
	400,00
	1200,00

	
	
	Прочие источники (МУП «Спасское ЖКХ»)
	-
	-
	100,00
	100,00
	100,00
	300,00

	Основное мероприятие 3
	Реконструкция водонапорных башен по округу
	Всего, в т.ч.
	-
	-
	350,00
	350,00
	350,00
	1050,00

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства местного бюджета  
	-
	-
	350,00
	350,00
	350,00
	1050,00

	
	
	Прочие источники 


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 4
	Установка СУПН (система управления повысительным насосом)
	Всего, в т.ч.
	880,00
	730,90
	200,00
	800,00
	600,00
	3210,90

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства местного бюджета  
	880,00
	730,90
	200,00
	800,00
	600,00
	3210,90

	
	
	Прочие источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5
	Приобретение коммунальной техники на объекты водоснабжения
	Всего, в т.ч.
	-
	-
	655,00
	2524,00
	1895,00
	5074,00

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства областного бюджета
	-
	-
	505,00
	2014,00
	1515,00
	4034,00

	
	
	Средства местного бюджета  
	-
	-
	150,00
	510,00
	380,00
	1040,00

	
	
	Прочие источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 6
	Строительство и реконструкция канализационных сетей
	Всего, в т.ч.
	-
	-
	4300,00
	4000,00
	-
	8300,00

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства местного бюджета  
	-
	-
	4300,00
	4000,00
	-
	8300,00

	
	
	Прочие источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 7
	Приобретение коммунальной техники на объекты водоотведения
	Всего, в т.ч.
	5146,00
	-
	-
	-
	-
	5146,00

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства местного бюджета  
	5146,00
	-
	-
	-
	-
	5146,00

	
	
	Прочие источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 8
	Обеспечение деятельности управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа
	Всего, в т.ч.
	11132,00
	11645,896
	14000,00
	14500,00
	15000,00
	66277,896

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Средства местного бюджета  
	11132,00
	11645,896
	14000,00
	14500,00
	15000,00
	66277,896

	
	
	Прочие источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 9
	Предоставление субсидий на обеспечение электроснабжения объектов водоснабжения
	Всего, в т.ч.
	4290,00
	3074,50
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	22364,50

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства местного бюджета  
	4290,00
	3074,50
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	22364,50

	
	
	Прочие источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 4.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2: «Обеспечение жильем молодых семей в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на период 2024 - 2028 годы»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс.руб.) по годам
	всего

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	Подпрограмма 2
	Обеспечение жильем молодых семей в Спасском муниципальном округе Нижегородской области" на период 2024 - 2028 годы
	Всего
	1547,34
	0,00
	0,00
	3094,698
	3094,698
	7736,736

	
	
	Федеральный бюджет
	333,62
	0,00
	0,00
	667,526
	667,526
	1668,672

	
	
	Областной бюджет
	970,98
	0,00
	0,00
	1941,923
	1941,923
	4854,826

	
	
	Местный бюджет
	242,74
	0,00
	0,00
	485,249
	485,249
	1213,238

	
	
	Прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1.1
	Предоставление первичной финансовой поддержки молодым семьями, признанных нуждающимися в

улучшении жилищных условий, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья (в том числе компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года)
	Всего
	1547,34
	0,00
	0,00
	3094,698
	3094,698
	7736,736

	
	
	Федеральный бюджет
	333,62
	0,00
	0,00
	667,526
	667,526
	1668,672

	
	
	Областной бюджет
	970,98
	0,00
	0,00
	1941,923
	1941,923
	4854,826

	
	
	Местный бюджет
	242,74
	0,00
	0,00
	485,249
	485,249
	1213,238

	
	
	Прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 4.3 Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 «Переселение граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2024 – 2028 годы»

	статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс.руб.) по годам
	всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Подпрограмма 3
	Переселение граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2024 – 2028 годы"
	всего
	0,00
	3296,0
	0,00
	21744,85
	0,00
	25040,85

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	1792,694
	0,00
	869,79
	0,00
	2662,484

	
	
	местный бюджет
	0,00
	36,586
	0,00
	217,45
	0,00
	254,036

	
	
	прочие источники
	0,00
	1466,720
	0,00
	20657,61
	0,00
	22124,33


Таблица 4.4 Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.) по годам
	Всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 4
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Спасском муниципальном округе Нижегородской области  на 2024-2028 годы
	всего
	47,00
	1239,67
	562,30
	462,30
	462,30
	2773,57

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	1087,57
	0,00
	0,00
	0,00
	1087,57

	
	
	местный бюджет
	47,00
	152,10
	562,30
	462,30
	462,30
	1686,00

	
	
	прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.
	Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях (реконструкция (ремонт) внутренних сетей отопления; реконструкция (ремонт) системы освещения; реконструкция (ремонт) системы водоснабжения и водоотведения;

установка (замена) приборов учета используемых энергетических ресурсов; повышение тепловой защиты зданий, ремонт крыш; установка энергоэффективных светодиодных источников света

внутреннего и уличного освещения;

закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности)
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.
	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования
	всего
	47,00
	-
	370,00
	370,00
	370,00
	1157,00

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	47,00
	-
	370,00
	370,00
	370,00
	1157,00

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.
	Реконструкция газовой котельной МУП «Спасское ЖКХ»

 (разработка проектно-сметной документации, замена двух котлов и замена узла учета расхода газа)
	всего
	-
	1239,67
	-
	-
	-
	1239,67

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	1087,57
	-
	-
	-
	1087,57

	
	
	местный бюджет
	-
	152,10
	-
	-
	-
	152,10

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 4.
	Ремонт теплотрассы от котельной МУП «Спасское ЖКХ»
	всего
	-
	-
	100,00
	-
	-
	100,00

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	100,00
	-
	-
	100,00

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 5.
	Социальная выплата на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
	всего
	-
	-
	32,30
	32,30
	32,30
	96,90

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	32,30
	32,30
	32,30
	69,90

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 6.
	Социальная выплата на газификацию домовладений малоимущим гражданам Спасского муниципального округа
	всего
	-
	-
	60,00
	60,00
	60,00
	180,00

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	60,00
	60,00
	60,00
	180,00

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 4.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5: «Развитие транспортной системы в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы» за счет всех источников финансирования

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.) по годам
	Всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 5
	«Развитие транспортной системы в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»
	всего
	42018,764
	58165,250
	27710,334
	21095,74
	19697,00
	168687,088

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	21795,76
	33131,409
	5264,645
	0,00
	0,00
	60191,815

	
	
	местный бюджет
	20015,023
	24483,605
	21874,502
	21095,74
	19697,00
	107165,871

	
	
	прочие источники
	207,98
	550,236
	571,186
	0,00
	0,00
	1329,402

	Основное мероприятие 1
	Повышение безопасности дорожного движения в Спасском муниципальном округе Нижегородской области» на 2024-2028 годы
	всего
	-
	11,97
	100,00
	100,00
	100,00
	311,97

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	11,97
	100,00
	100,00
	100,00
	311,97

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1
	Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Спасского муниципального округа
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2
	Приобретение (изготовление) для школ округа и детских дошкольных учреждений агитационных плакатов (баннеров), уголков по ПДД, тематических печатных материалов, профилактических листовок по предупреждению ДТП, настольных игр и атрибутов по БДД, формы и атрибутики для ЮИД, светоотражающих элементов одежды и приспособлений к портфелям
	всего
	-
	-
	70,00
	70,00
	70,00
	210,00

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	70,00
	70,00
	70,00
	210,00

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.3
	Организация и проведение детских соревнований «Безопасное колесо»
	всего
	-
	11,97
	10,00
	10,00
	10,00
	41,97

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	11,97
	10,00
	10,00
	10,00
	41,97

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.4
	Участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди отрядов ЮИД и образовательных организаций
	всего
	-
	-
	10,00
	10,00
	10,00
	30,00

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	10,00
	10,00
	10,00
	30,00

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.5
	Участие в совместных областных и на территории округа акциях «Внимание – дети!», «Засветись»
	всего
	-
	-
	10,00
	10,00
	10,00
	30,00

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	10,00
	10,00
	10,00
	30,00

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.6
	Проведение обучения водителей автобусов МП Спасского округа «Спасское ПАП» по 20-часовой программе безопасности дорожного движения
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.
	Ремонт и содержание объектов дорожного фонда
	всего
	36018,764
	51153,280
	20610,334
	12795,74
	12597,00
	133175,118

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	21795,761
	33131,409
	5264,645
	-
	-
	60191,815

	
	
	местный бюджет
	14015,023
	17471,635
	14774,502
	12795,74
	12597,00
	71653,901

	
	
	прочие источники
	207,980
	550,236
	571,186
	-
	-
	1329,402

	Основное мероприятие 2.1.
	Замена и установка дорожных знаков, ремонт покрытия автомобильных дороги искусственных сооружений, обустройство тротуаров, пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами на автодорогах местного значения в границах населенного пункта
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.2.
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Татарское Маклаково, проезд от Центральной дороги до ул. Новая Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	2650,38970
	-
	-
	-
	-
	2650,38970

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	2515,92273
	-
	-
	-
	-
	2515,92273

	
	
	местный бюджет
	134,46697
	-
	-
	-
	-
	134,46697

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.3.
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Малая Кустарная с. Спасское Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	3377,93345
	-
	-
	-
	-
	3377,93345

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	3206,55470
	-
	-
	-
	-
	3206,55470

	
	
	местный бюджет
	171,37875
	-
	-
	-
	-
	171,37875

	
	
	прочие источники
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.4.
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Елховка ул. Дружбы, участок 2 км 0+580-км0+681 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	612,46582
	-
	-
	-
	-
	612,46582

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	581,39250
	-
	-
	-
	-
	581,39250

	
	
	местный бюджет
	31,07332
	-
	-
	-
	-
	31,07332

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.5.
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Елховка ул. Дружбы, участок 2 км 0+681 - км 0+855 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	1135,91434
	-
	-
	-
	-
	1135,91434

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	1027,63007
	-
	-
	-
	-
	1027,63007

	
	
	местный бюджет
	108,28427
	-
	-
	-
	-
	108,28427

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.6.
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Дружба с.Спасское Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	8248,12
	-
	-
	-
	-
	8248,12

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	8165,64
	-
	-
	-
	-
	8165,64

	
	
	местный бюджет
	82,48
	-
	-
	-
	-
	82,48

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.7.
	Ремонт тротуара по ул.Октябрьская с. Спасское Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	2 770,91
	-
	-
	-
	-
	2 770,91

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	2 743,20
	-
	-
	-
	-
	2 743,20

	
	
	местный бюджет
	27,71
	-
	-
	-
	-
	27,71

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.8.
	Ремонт участка дороги пл.Революции в сторону ул. Садовая с.Спасское Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	866,60
	-
	-
	-
	-
	866,60

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	857,93
	-
	-
	-
	-
	857,93

	
	
	местный бюджет
	8,67
	-
	-
	-
	-
	8,67

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.9
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская с. Вазьянка Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	4 151,271
	-
	-
	-
	-
	4 151,271

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	2 697,491
	-
	-
	-
	-
	2697,491

	
	
	местный бюджет
	1 245,80
	-
	-
	-
	-
	1245,80

	
	
	прочие источники
	207,980
	-
	-
	-
	-
	207,980

	Основное мероприятие 2.10
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения ул.Большая с. Прудищи Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	-
	4 387,42273
	-
	-
	-
	4 387,42273

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	2 850,94073
	-
	-
	-
	2 850,94073

	
	
	местный бюджет
	-
	1 316,67
	-
	-
	-
	1 316,67

	
	
	прочие источники
	-
	219,812
	-
	-
	-
	219,812

	Основное мероприятие 2.11.
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с.п. Раков Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	-
	-
	-
	198,74
	-
	198,74

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	198,74
	-
	198,74

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.12.
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения  ул. Набережная с. Татарское Маклаково Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	-
	3 849,27599
	-
	-
	-
	3 849,27599

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	2 462,76651
	-
	-
	-
	2 462,76651

	
	
	местный бюджет
	-
	1 193,66048
	-
	-
	-
	1 193,66048

	
	
	прочие источники
	-
	192,849
	-
	-
	-
	192,849

	Основное мероприятие 2.13
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения 22-251 ОП МГ-018 д. Старое Дружково, ул. Молодежная км 0+000 - км 0+467 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	-
	3307,52515
	-
	-
	-
	3307,52515

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	3136,75674
	-
	-
	-
	3136,75674

	
	
	местный бюджет
	-
	170,76841
	-
	-
	-
	170,76841

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.14
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Елховка, ул. Дружбы, участок 2 км 0+855-км 0+938 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	-
	487,28504
	-
	-
	-
	487,28504

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	462,12638
	-
	-
	-
	462,12638

	
	
	местный бюджет
	-
	25,15866
	-
	-
	-
	25,15866

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.15
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с. Елховка, ул. Трудовая км 0+000 - км 0+547 Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	-
	4955,46908
	-
	-
	-
	4955,46908

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	4699,61688
	-
	-
	-
	4699,61688

	
	
	местный бюджет
	-
	255,85220
	-
	-
	-
	255,85220

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.16
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения 22-251 ОП МГ-062 Подъезд к д. Борковка, к д. Кирилловка от а/д Спасское-Варганы Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	-
	18677,38938
	-
	-
	-
	18677,38938

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	17731,00
	-
	-
	-
	17731,00

	
	
	местный бюджет
	-
	946,38938
	-
	-
	-
	946,38938

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.17
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Елховка, ул. Свободы
	всего
	-
	2 751,50256
	-
	-
	-
	2 751,50256

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	1 788,20151
	-
	-
	-
	1 788,20151

	
	
	местный бюджет
	-
	825,72592
	-
	-
	-
	825,72592

	
	
	прочие источники
	-
	137,57513
	-
	-
	-
	137,57513

	Основное мероприятие 2.18
	Ремонт автомобильной дороги протяженностью 450м по ул. Колхозная д. Ишеево Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	-
	-
	3 250,11676
	-
	-
	3 250,11676

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	2 268,58150
	-
	-
	2 268,58150

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	653,27347
	-
	-
	653,27347

	
	
	прочие источники
	-
	-
	328,26179
	-
	-
	328,26179

	Основное мероприятие 2.19
	Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Нагорная, ул. Молодежная с. Татарское Маклаково Спасского муниципального округа Нижегородской области
	всего
	-
	-
	4763,21699
	-
	-
	4763,21699

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	2 996,06399
	-
	-
	2 996,06399

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	1 524,22900
	-
	-
	1 524,22900

	
	
	прочие источники
	-
	-
	242,924
	-
	-
	242,924

	Основное мероприятие 2.20
	Содержание объектов дорожного фонда
	всего
	12205,16
	12737,40986
	12597,00
	12597,00
	12597,00
	62733,56986

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	12205,16
	12737,40986
	12597,00
	12597,00
	12597,00
	62733,56986

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.21
	Разработка проектов организации дорожного движения на автодорогах местного значения в границах населенного пункта
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.
	Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования 
	всего
	6 000,00
	7 000,00
	7 000,00
	8 200,00
	7 000,00
	35 200,00

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	6 000,00
	7 000,00
	7 000,00
	8 200,00
	7 000,00
	35 200,00

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.1
	Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению и услуг по организации транспортного обслуживания населения
	всего
	5 900,00
	6 900,00
	6 900,00
	6 900,00
	6 900,00
	33 500,00

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	5 900,00
	6 900,00
	6 900,00
	6 900,00
	6 900,00
	33 500,00

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.2
	Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с проведением работ по антитеррористической безопасности транспортной инфраструктуры.
	всего
	100,00
	100,00
	100,00
	1 300,00
	100,00
	1 700,00

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	100,00
	100,00
	100,00
	1 300,00
	100,00
	1 700,00

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 4.6. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 6: «Охрана окружающей среды и благоустройство Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2028 годы»

	Статус
	Наименование муниципальной программы
	Источники финансирования
	Оценка расходов ( тыс. рублей) по годам

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 6
	Охрана окружающей среды и благоустройство Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2028 годы
	всего
	19735,68
	30899,1915
	19899,668
	19973,40
	18773,50
	109281,4395

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	7063,90
	9486,08
	1079,8964
	1139,905
	0,00
	18769,7814

	
	
	местный бюджет
	12671,78
	21413,1115
	18819,7716
	18833,495
	18773,50
	90511,6581

	
	
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1.
	Создание (обустройство) контейнерных площадок  


	всего
	5382,00
	-
	798,356
	829,900
	-
	7 010,256

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	5112,90
	-
	746,910
	788,405
	-
	6 648,215

	
	
	местный бюджет
	269,10
	-
	51,446
	41,495
	-
	362,041

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.
	Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов


	всего
	972,00
	-
	350,512
	370,00
	-
	1 692,512

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	923,40
	-
	332,98640
	351,50
	-
	1 607,8864

	
	
	местный бюджет
	48,60
	-
	17,52560
	18,50
	-
	84,6256

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.
	Организация и проведение экологических мероприятий (ликвидация несанкционированных свалок, уничтожение борщевика Сосновского), спиливание аварийных деревьев
	всего
	2300,00
	1342,36318
	1837,30
	1860,00
	1860,00
	9199,66318

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	2300,00
	1342,36318
	1837,30
	1860,00
	1860,00
	9199,66318

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 3.1.
	Ликвидация несанкционированных свалок
	всего
	1 460,00
	724,36318
	1 007,300
	1 030,000
	1 030,000
	5 251,66318

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	1 460,00
	724,36318
	1 007,300
	1 030,000
	1 030,000
	5 251,66318

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 3.2.
	Уничтожение борщевика Сосновского
	всего
	340,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	1 540,00

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	340,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	1 540,00

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 3.3.
	Спил аварийных деревьев
	всего
	500,00
	318,00
	530,00
	530,00
	530,00
	2 408,00

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	500,00
	318,00
	530,00
	530,00
	530,00
	2 408,00

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 4. 
	Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство» и содержание рабочих по благоустройству территориальных отделов Спасского муниципального округа
	Всего
	10 000,00
	16284,52410
	16 913,500
	16 913,500
	16 913,500
	77 025,0241

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	10 000,00
	16284,52410
	16 913,500
	16 913,500
	16 913,500
	77 025,0241

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 5. 
	Благоустройство кладбищ «Память поколений»
	Всего
	1 081,68
	3 047,22222
	-
	-
	-
	4 128,90222

	
	
	федеральный бюджет
	-
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	1 027,60
	3 016,75
	-
	-
	-
	4 044,350

	
	
	местный бюджет
	54,08
	30,47222
	-
	-
	-
	84,55222

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 6. 
	Приобретение специализированной техники для переработки древесных отходов
	Всего
	-
	8086,66
	-
	-
	-
	8086,66

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	6 469,33
	-
	-
	-
	6 469,33

	
	
	местный бюджет
	-
	1 617,33
	-
	-
	-
	1 617,33

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 7. 
	Строительство площадки для складирования снега
	Всего
	-
	2138,422
	-
	-
	-
	2138,422

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	2138,422
	-
	-
	-
	2138,422

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 4.7 Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 7. «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области на улучшение жилищных условий»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс.руб.) по годам
	Всего

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Подпрограмма 7
	Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Спасского муниципального округа Нижегородской области на улучшение жилищных условий
	всего
	4 226,7
	12 930,234
	16 595,88
	13 971,0
	13 971,0
	61 694,814

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	4 226,7
	12 405,258
	16 595,88
	13 971,0
	13 971,0
	61 169,838

	
	
	местный бюджет
	0,00
	524,976
	0,00
	0,00
	0,00
	524,976

	
	
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 4.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 8: «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс.руб.) по годам
	всего

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	Подпрограмма 8
	«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения в Спасском муниципальном округе Нижегородской области на 2024-2028 годы»
	Всего
	0,00
	4 765,20828
	0,00
	0,00
	0,00
	4 765,20828

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	4 717,55620
	0,00
	0,00
	0,00
	4 717,55620

	
	
	Местный бюджет
	0,00
	47,65208
	0,00
	0,00
	0,00
	47,65208

	
	
	Прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1.1.
	ФАП в с. Елховка Спасского муниципального округа (ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница») (подготовка территории для установки БМК)
	Всего
	-
	2 364,41315
	-
	-
	-
	2 364,41315

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Областной бюджет
	-
	2 340,76902
	-
	-
	-
	2 340,76902

	
	
	Местный бюджет
	-
	23,64413
	-
	-
	-
	23,64413

	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2.
	1.2. ФАП в с. Высокий Оселок Спасского муниципального округа (ГБУЗ НО «Спасская центральная районная больница») (подготовка территории для установки БМК)
	Всего
	-
	2 400,79513
	-
	-
	-
	2 400,79513

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Областной бюджет
	-
	2 376,78718
	-
	-
	-
	2 376,78718

	
	
	Местный бюджет
	-
	24,00795
	-
	-
	-
	24,00795

	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2403-1


