[image: image1.jpg]



Администрация Спасского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	26 июля 2023 г.
	
	№ 757


	(
	О внесении изменений в Инвестиционный план Спасского муниципального района Нижегородской области, утверждённый постановлением администрации района 

от 29 января 2020 г. № 60
	(


По результатам подведённых итогов выполнения мероприятий инвестиционного плана за 2022 год, с учётом появления новых инвестиционных проектов:

1. Внести изменение в Инвестиционный план Спасского муниципального района Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации Спасского муниципального района Нижегородской области от 29 января 2020 г. №60 (с изменениями от 07 июня 2021 г. №371, от 31 августа 2022 г. №538), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

	Глава местного 

самоуправления округа 
	Т.В.Бирюкова


2607-2
Приложение

к постановлению администрации Спасского муниципального округа

Нижегородской области

от 26 июля 2023 г. № 757
«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Спасского муниципального района Нижегородской области 
от 29 января 2020 г. № 60
Инвестиционный план Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2019-2026 годы
	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия,  организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется /планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего,
в т.ч.
	Областной бюдже
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие  места, чел.

	РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

	1
	Разработка проектной документации на ограждение сибиреязвенного скотомогильника в с. Татарское Маклаково Спасского муниципального района Нижегородской области
	с. Татарское Маклаково
	Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области (по согласованию), администрация Маклаковского сельсовета (по согласованию)
	ГП "Охрана окружающей среды Нижегородской области"
	Сельское хозяйство
(71.12)
	крупное
	2019
	всего
	0,060
	0,060
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,060
	0,060
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ограждение  сибиреязвенного скоотмогильника в с. Татарское Маклаково Спасского муниципального района Нижегородской области
	с. Татарское Маклаково
	Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области (по согласованию), администрация Маклаковского сельсовета (по согласованию)
	ГП НО "Охрана окружающей среды Нижегородской  области"
	Сельское хозяйство
(43.29)
	крупное
	2019
	всего
	0,780
	0,780
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,780
	0,780
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Приобретение сельскохозяйственной техники
	Спасский район
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (по согласованию), управление сельского хозяйства администрации  Спасского муниципального района и КФХ района
	ГП НО "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской  области"
	Растениеводство
(01.11)
	среднее, малое, ИП
	2019-
2026
	всего
	440,000
	54,460
	
	385,540
	94,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	43,600
	2,000
	
	41,600
	8,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	50,000
	2,260
	
	47,740
	12,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	122,400
	20,000
	
	102,400
	10,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	25,000
	20,000
	
	5,000
	15,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	50,000
	2,500
	
	47,500
	10,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	44,000
	2,200
	
	41,800
	11,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	50,000
	2,500
	
	47,500
	12,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	55,000
	3,000
	
	52,000
	15,000
	
	
	

	4
	Переработка молока (приобретение оборудования по переработке молока и грузопассажирского автомобиля с холодильным оборудованием)
	с. Вазьянка
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (по согласованию), управление сельского хозяйства администрации  Спасского муниципального округа,  ИП Соколова Д.А. (по согласованию)

	ГП НО "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской  области"
	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции (15.51)
	ИП
	2019
	всего
	3,300
	0,100
	
	3,200
	51,372
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	3,300
	0,100
	
	3,200
	1,650
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	1,530
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	1,742
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	1,850
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	7,400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	10,200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	12,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	15,000
	
	
	

	5
	Строительство цеха по забою скота и переработке мяса
	с. Спасское
	Администрация Спасского муниципального округа, ИП Пирогова Р.А. (по согласованию)
	ГП НО "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской  области"
	Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы (10.13)
	ИП
	2019
	всего
	20,000
	
	
	20,000
	601,710
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	5,000
	
	
	5,000
	5,000
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	55,850
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	75,400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	15,000
	
	
	15,000
	90,460
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	90,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	95,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	95,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	95,000
	
	
	

	6
	Строительство цеха по переработке молока
	с.Вазьянка
	Администрация Спасского муниципального округа, КФХ Савельева В.В. (по согласованию)
	ГП НО "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской  области"
	Производство молочной продукции 
(10.5)
	ИП
	2021-2022
	всего
	9,233
	
	
	9,233
	309,573
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	8,513
	
	
	8,513
	51,043
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,720
	
	
	0,720
	52,430
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	50,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	50,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	52,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	53,000
	
	
	

	7
	Строительство  животноводческого  помещения на 200 голов КРС
	с.Бронский Ватрас
	Администрация  Спасского муниципального округа, СПК Власть Советов (по согласованию),
	ГП НО "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской  области"
	Разведение молочного крупного рогатого
скота, производство сырого молока (01.41)
	малое
	2023
	всего
	21,878
	
	
	21,878
	131,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	21,878
	
	
	21,878
	31,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	32,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	33,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	35,000
	
	
	

	Итого по разделу А
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
	всего
	495,251
	55,400
	
	439,851
	1187,655
	
	
	2

	
	2019
	52,740
	2,940
	
	49,800
	15,150
	
	
	2

	
	2020
	50,000
	2,260
	
	47,740
	69,380
	
	
	

	
	2021
	130,913
	20,000
	
	110,913
	138,185
	
	
	

	
	2022
	40,720
	20,000
	
	20,720
	159,740
	
	
	

	
	2023
	71,878
	2,500
	
	69,378
	189,400
	
	
	

	
	2024
	44,000
	2,200
	
	41,800
	198,800
	
	
	

	
	2025
	50,000
	2,500
	
	47,500
	204,000
	
	
	

	
	2026
	55,000
	3,000
	
	52,000
	213,000
	
	
	

	РАЗДЕЛ С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

	8
	Развитие хлебопекарного производства и кондитерской
	с.Спасское
	ООО "Хлебсервис" 
(по согласованию)
	-
	пищевая промышленность (10.7)
	малое
	2019-
2020
	всего
	4,960
	
	
	4,960
	79,700
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2,200
	
	
	2,200
	16,000
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	2,760
	
	
	2,760
	63,700
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Модернизация действующего производства
	с.Спасское
	ООО "Спасский хлеб" (по согласованию)
	-
	пищевая промышленность (10.7)
	малое
	2019-
2020
	всего
	0,940
	
	
	0,940
	24,200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,100
	
	
	0,100
	12,900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,840
	
	
	0,840
	11,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
	всего
	5,900
	
	
	5,900
	103,900
	
	
	3

	
	2019
	2,300
	
	
	2,300
	28,900
	
	
	2

	
	2020
	3,600
	
	
	3,600
	75,000
	
	
	1

	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

	10
	Водоснабжение , ул. Северная в
 с. Спасское Спасского района Нижегородской области
	с.Спасское
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (по согласованию), администрация Спасского муниципального округа
	ГП " Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской  области"
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2024
	всего
	7,719
	6,175
	1,544
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	7,719
	6,175
	1,544
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Водоснабжение ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, ул. Советская, ул. Мира, ул. Коммунальная в с. Спасское Спасского района Нижегородской  области
	с.Спасское
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (по согласованию), администрация Спасского муниципального района
	ГП НО " Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2020
	всего
	11,570
	9,860
	1,710
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	11,570
	9,860
	1,710
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ремонт водопроводной сети
	с.Быковы Горы, с.Русское Маклаково, с.Низовка
	Администрация Спасского муниципального округа
	МП "Улучшение качества водоснабжения населения и обеспечение надежной работы водопроводно-канализационного   хозяйства населенных пунктов Спасского муниципального района Нижегородской области на 2019-2023 годы"
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2022
	всего
	1,500
	
	1,500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	1,500
	
	1,500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия,  организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	13
	Приобретение контейнеров
	Спасский муниципальный округ
	Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области (по согласованию), администрация Спасского муниципального округа
	национальный проект "Экология"
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2022
	всего
	0,310
	0,300
	0,010
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,310
	0,300
	0,010
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Строительство  контейнерных  площадок
	Спасский муниципальный округ
	Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области (по согласованию), администрация Спасского муниципального округа
	национальный проект "Экология"
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2022
	всего
	1,790
	1,700
	0,090
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	1,790
	1,700
	0,090
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
	всего
	22,889
	18,035
	4,854
	
	
	
	
	

	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2020
	11,570
	9,860
	1,710
	
	
	
	
	

	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022
	3,600
	2,000
	1,600
	
	
	
	
	

	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2024
	7,719
	6,175
	1,544
	
	
	
	
	

	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел F СТРОИТЕЛЬСТВО

	15
	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Саблукового и распределительные газопроводы  низкого давления д. Саблуково Спасского района Нижегородской  области
	д. Саблуково
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	ГП НО "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"
	Строительство инженерных коммуникаций (42.2)
	-
	2019
	всего
	8,200
	6,500
	1,700
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	8,200
	6,500
	1,700
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Распределительные газопроводы высокого и низкого давления в с.Б.Сущево, д.М.Сущево, с.Д.Поле Спасского района Нижегородской области
	с.Б.Сущево, д.М.Сущево, с.Д.Поле
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	ГП НО "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
	Строительство инфраструктуры газоснабжения (42.2)
	-
	2021-
2022
	всего
	2,500
	2,000
	0,500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2,375
	1,900
	0,475
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,125
	0,100
	0,025
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Спасского муниципального района
	Спасский муниципальный район
	Управление СЭТ и ЖКХ администрации  Спасского муниципального округа
	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Нижегородской области 2017-2019
	Капитальный ремонт (41.2)
	-
	2019,
2021-
2025
	всего
	23,249
	
	0,589
	22,660
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	4,860
	
	0,100
	4,760
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2,479
	
	0,079
	2,400
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	8,400
	
	0,100
	8,300
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2,500
	
	0,100
	2,400
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	2,500
	
	0,100
	2,400
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2,510
	
	0,110
	2,400
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Спасского района Нижегородской области
	с.Спасское
	Министерство транспорта и автомобильных  дорог Нижегородской области (по согласованию), администрация Спасского  муниципального округа Нижегородской области
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской  области"
	Транспортная инфраструктура (42.11)
	-
	2022
	всего
	6,390
	6,040
	0,350
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	6,390
	6,040
	0,350
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	19
	Строительство моста через р.Урга на подъезде к с.Солониха в Спасском районе Нижегородской области
	с.Солониха
	Министерство транспорта и автомобильных  дорог Нижегородской области (по согласованию), администрация Спасского  муниципального округа Нижегородской области
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской  области"
	Транспортная инфраструктура (42.11)
	-
	2021,
2024-
2025
	всего
	261,571
	261,492
	0,079
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	1,571
	1,492
	0,079
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	78,000
	78,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	182,000
	182,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Борковка-д.Кирилловка от а/д Спасское - Варганы в Спасском районе Нижегородской области
	д.Борковка, д.Кирилловка
	Министерство транспорта и автомобильных  дорог Нижегородской области (по согласованию)
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской  области"
	Транспортная инфраструктура (42.11)
	-
	2021-
2025
	всего
	10,482
	10,482
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,007
	0,007
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,013
	0,013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	10,062
	10,062
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,200
	0,200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,200
	0,200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малое Сущево от а/д Подъезд к с.Долгое поле в Спасском районе Нижегородской области
	д.Малое Сущево, с.Долгое поле
	Министерство транспорта и автомобильных  дорог Нижегородской области (по согласованию)
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской  области"
	Транспортная инфраструктура (42.11)
	-
	2021
	всего
	5,047
	5,047
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	5,047
	5,047
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Устройство тротуарной дорожки ул.Октябрьская по направлению к ул.Нагорный микрорайон, приобретение малых архитектурных форм на общественное пространство
	с.Спасское
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	грант "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
	Транспортная инфраструктура (42.11)
	-
	2023
	всего
	1,350
	1,350
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	1,350
	1,350
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Ремонт автомобильной дороги Подъезд к автомобильной дороге ул.Садовая с. Спасское
	с.Спасское
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	грант "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"
	Транспортная инфраструктура (42.11)
	-
	2022
	всего
	1,400
	1,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	1,400
	1,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Строительство очистных сооружений, с.Спасское
	с.Спасское
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	ГП НО "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно- коммунального  хозяйства"
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2019-
2020,
2024-
2025
	всего
	195,790
	193,480
	2,310
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	6,150
	5,840
	0,310
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	2,640
	2,510
	0,130
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	56,100
	55,539
	0,561
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	130,900
	129,591
	1,309
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Строительство станции очистки питьевой воды основного водозабора в с. Спасское Спасского района Нижегородской области
	с.Спасское
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	ГП РФ "Комплексное развитие сельских территорий"
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2023-
2024
	всего
	100,000
	98,000
	2,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	50,000
	49,000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	50,000
	49,000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	Итого по разделу F СТРОИТЕЛЬСТВО
	всего
	615,979
	585,791
	7,528
	22,660
	
	
	
	

	
	2019
	19,210
	12,340
	2,110
	4,760
	
	
	
	

	
	2020
	2,640
	2,510
	0,130
	
	
	
	
	

	
	2021
	11,479
	8,446
	0,633
	2,400
	
	
	
	

	
	2022
	16,328
	7,553
	0,475
	8,300
	
	
	
	

	
	2023
	63,912
	60,412
	1,100
	2,400
	
	
	
	


	
	2024
	186,800
	182,739
	1,661
	2,400
	
	
	
	

	
	2025
	315,610
	311,791
	1,419
	2,400
	
	
	
	

	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗДЕЛ Н ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

	26
	Приобретение автотранспортных средств (автолавок) для обеспечения удаленных населенных пунктов района товарами первой необходимости
	с.Спасское, с.Вазьянка
	Министерство  промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (по согласованию), администрация Спасского  муниципального округа
	ГП НО "Развитие предпринимательства Нижегородской  области"
	Транспортная инфраструктура (49.4)
	-
	2019
	всего
	2,990
	1,440
	0,360
	1,190
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2,990
	1,440
	0,360
	1,190
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу Н ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
	всего
	2,990
	1,440
	0,360
	1,190
	
	
	
	2

	
	2019
	2,990
	1,440
	0,360
	1,190
	
	
	
	2

	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗДЕЛ L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

	27
	Приобретение жилья для детей сирот
	Спасский муниципальный округ
	Министерство социальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация Спасского муниципального округа
	ГП НО "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской  области"
	Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)
	-
	2021-
2025
	всего
	18,069
	18,069
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	1,568
	1,568
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	2,380
	2,380
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	7,007
	7,007
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	3,504
	3,504
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	3,610
	3,610
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу L
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
	всего
	18,069
	18,069
	
	
	
	
	
	

	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2021
	1,568
	1,568
	
	
	
	
	
	

	
	2022
	2,380
	2,380
	
	
	
	
	
	

	
	2023
	7,007
	7,007
	
	
	
	
	
	

	
	2024
	3,504
	3,504
	
	
	
	
	
	

	
	2025
	3,610
	3,610
	
	
	
	
	
	

	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗДЕЛ Н ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ

	28
	Строительство магазина "Продукты у дома"
	с.Спасское
	ИП Серяков А.И. (по согласованию)
	-
	розничная торговля
(41.10)
	ИП
	2019-
2020
	всего
	2,200
	
	
	2,200
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,000
	
	
	1,000
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	1,200
	
	
	1,200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Реконструкция здания под магазин строительных и отделочных материалов для дома и дачи "Новый дом" с. Спасское, ул.
Новая, д.11
	с.Спасское
	ИП Бухвалов А.А. (по согласованию)
	-
	оптовая и розничная торговля (41.10)
	ИП
	2019
	всего
	2,500
	
	
	2,500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2,500
	
	
	2,500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	Итого по разделу Н ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ
	всего
	4,700
	
	
	4,700
	
	
	
	1

	
	2019
	3,500
	
	
	3,500
	
	
	
	1

	
	2020
	1,200
	
	
	1,200
	
	
	
	

	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗДЕЛ N
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  АДМИНИСТРАТИВНАЯ  И  СОПУТСТВУЮЩИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

	30
	Реализация проекта обновления подвижного состава:приобретение трех единиц техники: два микроавтобуса Газель Next, один из которых адаптированный для инвалидов и маломобильных групп населения и автомобиль LADA Largus универсал
	с.Спасское
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа Нижегородской  области
	проект "Вам решать"
	Транспортная инфраструктура (49.3)
	-
	2020
	всего
	4,290
	
	4,290
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	4,290
	
	4,290
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Советская с.Старое Дружково Спасского муниципального района Нижегородской  области
	с.Старое Дружково
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Вазьянского сельсовета (по согласованию)
	ППМИ (проект поддержки местных инициатив)
	Транспортная инфраструктура (42.11)
	-
	2019
	всего
	1,630
	0,900
	0,490
	0,240
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,630
	0,900
	0,490
	0,240
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с. Вазьянка ул.Молодежная Спасского муниципального района Нижегородской области
	с. Вазьянка
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Вазьянского сельсовета (по согласованию)
	ППМИ (проект поддержки местных инициатив)
	Транспортная инфраструктура (42.11)
	-
	2019
	всего
	0,540
	0,300
	0,160
	0,080
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,540
	0,300
	0,160
	0,080
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Запрудная с.Татарское Маклаково Спасского муниципального района Нижегородской  области
	с.Татарское Маклаково
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Маклаковского сельсовета  (по согласованию)
	ППМИ (проект поддержки местных инициатив)
	Транспортная инфраструктура (42.11)
	-
	2019
	всего
	0,440
	0,240
	0,130
	0,070
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,440
	0,240
	0,130
	0,070
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Ремонт участка автомобильной дороги с.Вазьянка - п. Красные Мары Спасского муниципального района Нижегородской области;
	с.Вазьянка - п.Красные Мары
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Вазьянского сельсовета (по согласованию)
	ППМИ (проект поддержки местных инициатив)
	Транспортная инфраструктура (42.11)
	-
	2019
	всего
	0,370
	0,200
	0,110
	0,060
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,370
	0,200
	0,110
	0,060
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Ремонт автодороги по ул. Пугачева с.Спасское Спасского района Нижегородской области
	с.Спасское
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского сельсовета (по согласованию)
	ППМИ (проект поддержки местных инициатив)
	Транспортная инфраструктура (42.11)
	-
	2019
	всего
	1,000
	0,550
	0,300
	0,150
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,000
	0,550
	0,300
	0,150
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	36
	Ремонт автомобильных дорог Спасского района Нижегородской  области
	Спасский муниципальный район
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрации сельсоветов (по согласованию)
	проект инициативного бюджетирования "Вам решать"
	Транспортная инфраструктура (42.11)
	-
	2021-
2023
	всего
	50,195
	35,907
	13,110
	1,178
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	26,808
	20,517
	6,060
	0,231
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	6,517
	4,470
	1,950
	0,097
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	16,870
	10,920
	5,100
	0,850
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Строительство.  Распределительные  газопроводы высокого давления II категории, низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам с.Спасское, ул.Южная, ул.Полевая
	с.Спасское
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского сельсовета (по согласованию)
	проект инициативного бюджетирования "Вам решать"
	Строительство инфраструктуры газоснабжения (42.2)
	-
	2021
	всего
	1,448
	1,158
	0,290
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	1,448
	1,158
	0,290
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Ремонт водопроводной сети сустановкой СУПН
	с.Ивановское
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация Красноватрасского сельсовета (по согласованию)
	проект инициативного бюджетирования "Вам решать"
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2022
	всего
	2,240
	1,540
	0,680
	0,020
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	2,240
	1,540
	0,680
	0,020
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Ремонт водопроводной сети
	с.Горки, с.Базлово, с.Вазьянка, с.Антоново, д.Малое Сущево
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	проект инициативного бюджетирования "Вам решать"
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2023
	всего
	6,914
	4,492
	2,075
	0,347
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	6,914
	4,492
	2,075
	0,347
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Ремонт водопроводной сети по ул. Центральная с. Новый Усад Спасский район Нижегородская область
	с. Новый Усад
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация Красноватрасского сельсовета (по согласованию)
	ППМИ (проект поддержки местных инициатив)
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2019
	всего
	0,410
	0,270
	0,080
	0,060
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,410
	0,270
	0,080
	0,060
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Выполнение работ по ремонту водопроводной сети в с. Татарское Маклаково Спасского района Нижегородской  области
	с. Татарское Маклаково
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Маклаковского сельсовета (по согласованию)
	ППМИ (проект поддержки местных инициатив)
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2019
	всего
	1,450
	0,940
	0,290
	0,220
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,450
	0,940
	0,290
	0,220
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Ремонт водопроводной сети с.Прудищи, ул.Большая
	с.Прудищи
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Вазьянского сельсовета (по согласованию)
	проект инициативного бюджетирования "Вам решать"
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2021
	всего
	0,320
	0,220
	0,100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,320
	0,220
	0,100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	43
	Ремонт водопроводной сети д.Малое Сущево ул.Центральная
	д.Малое Сущево
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация Высокоосельского сельсовета (по согласованию)
	проект инициативного бюджетирования "Вам решать"
	Обеспечение услугами ЖКХ (42.21)
	-
	2021
	всего
	0,194
	0,134
	0,060
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,194
	0,134
	0,060
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Благоустройство территории "Центрального парка" с. Спасское, пл. Революции
	с.Спасское
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	ГП НО "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области"
	Благоустройство
(81)
	-
	2019
	всего
	0,710
	0,190
	0,520
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,710
	0,190
	0,520
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Установка технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (устройство спортивных площадки с. Спасское ул. Молодежная)
	с.Спасское
	Министерство  спорта Нижегородской области (по согласованию), администрация Спасского  муниципального округа
	ГП РФ "Развитие физической культуры и спорта"
	Благоустройство
(81)
	-
	2019
	всего
	1,290
	0,120
	1,170
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,290
	0,120
	1,170
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Благоустройство территории "Карашев Колодец" с. Спасское
	с.Спасское
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	ГП НО "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области"
	Благоустройство
(81)
	-
	2020-
2021
	всего
	2,097
	0,246
	1,851
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,530
	0,140
	0,390
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	1,567
	0,106
	1,461
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Благоустройство сквера пос. Юбилейный с.Спасское
	с.Спасское
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	проект "Вам решать"
	Благоустройство
(81)
	-
	2020
	всего
	5,430
	
	5,430
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	5,430
	
	5,430
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Устройство мемориала «Морякам района» в с. Спасское пл. Революции Спасский район Нижегородская  область
	с.Спасское
	Министерство внутренней региональной и муниципальной политики  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского сельсовета (по согласованию)
	ППМИ (проект поддержки местных инициатив)
	Благоустройство
(81)
	-
	2019
	всего
	0,100
	0,050
	0,030
	0,020
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,100
	0,050
	0,030
	0,020
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Общественное пространство «с. Спасское – благоустройство зоны отдыха «У озера» ул. Садовая» Спасского муниципального округа, Нижегородской  области.
	с.Спасское
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального  района
	ГП НО "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области"
	Благоустройство
(81)
	-
	2023
	всего
	0,382
	0,101
	0,281
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,382
	0,101
	0,281
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	50
	Благоустройство территории на пл.Революции, зона отдыха "Юность"
	с.Спасское
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	ГП НО "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области"
	Благоустройство
(81)
	-
	2022
	всего
	0,420
	0,110
	0,310
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,420
	0,110
	0,310
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Благоустройство дворовой территории с.Спасское, ул.Мира
	с.Спасское
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	ГП НО "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области"
	Благоустройство
(81)
	-
	2022
	всего
	1,600
	1,280
	0,320
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	1,600
	1,280
	0,320
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Содержание объектов благоустройства и общественных  территорий
	с.Спасское
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	ГП НО "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области"
	Благоустройство
(81)
	-
	2022-
2026
	всего
	6,250
	5,000
	1,250
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	1,250
	1,000
	0,250
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	1,250
	1,000
	0,250
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	1,250
	1,000
	0,250
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	1,250
	1,000
	0,250
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	1,250
	1,000
	0,250
	
	
	
	
	

	53
	Благоустройство территории кладбища с.Спасское
	с.Спасское
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	проект "Память поколений"
	Благоустройство
(81)
	-
	2022-
2023
	всего
	3,972
	3,905
	0,067
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	3,040
	3,020
	0,020
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,932
	0,885
	0,047
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Благоустройство дворовых территорий п.Юбилейный
	с.Спасское
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального округа
	ГП НО "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области"
	Благоустройство
(81)
	-
	2023
	всего
	1,562
	1,250
	0,312
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	1,562
	1,250
	0,312
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
	всего
	95,254
	59,103
	33,706
	2,445
	
	
	
	

	
	2019
	7,940
	3,760
	3,280
	0,900
	
	
	
	

	
	2020
	10,250
	0,140
	10,110
	
	
	
	
	

	
	2021
	30,337
	22,135
	7,971
	0,231
	
	
	
	

	
	2022
	15,067
	11,420
	3,530
	0,117
	
	
	
	

	
	2023
	27,910
	18,648
	8,065
	1,197
	
	
	
	

	
	2024
	1,250
	1,000
	0,250
	
	
	
	
	

	
	2025
	1,250
	1,000
	0,250
	
	
	
	
	

	
	2026
	1,250
	1,000
	0,250
	
	
	
	
	

	РАЗДЕЛ О
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	55
	Расселение многоквартирного дома, признанного в установленном порядке непригодным для проживания расположенного по адресу с. Спасское, ул. Советская, д. 65б
	с. Спасское
	Министерство  строительства Нижегородской области (по согласованию), администрация Спасского  муниципального округа
	ГП НО "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2019-2025 годы"
	Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)
	-
	2021
	всего
	0,231
	0,185
	0,046
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,231
	0,185
	0,046
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	56
	Строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения
	тееритория Спасского муниципального района
	Министерство сельского
	ГП "Развитие агропромышленного комплекса НО"
	Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)
	-
	2022-
2023
	всего
	18,110
	13,753
	0,218
	4,139
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (по согласованию), администрация  Спасского муниципального  округа,
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	10,852
	7,947
	0,145
	2,760
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	7,258
	5,806
	0,073
	1,379
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	население
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу О
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	всего
	18,341
	13,938
	0,264
	4,139
	
	
	
	

	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2021
	0,231
	0,185
	0,046
	
	
	
	
	

	
	2022
	10,852
	7,947
	0,145
	2,760
	
	
	
	

	
	2023
	7,258
	5,806
	0,073
	1,379
	
	
	
	

	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗДЕЛ Р ОБРАЗОВАНИЕ

	57
	Создание Центра образования цифрового и
	с. Красный Ватрас
	Министерство  образования,
	федеральный проект «Современная школа»
	Образование (85.1)
	-
	2019-
2021,
2023
	всего
	4,994
	4,994
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,260
	0,260
	
	
	
	
	
	3

	
	гуманитарного  профиля
	
	науки и молодежной политики
	
	
	
	
	2020
	1,700
	1,700
	
	
	
	
	
	

	
	"Точка роста" ( МБОУ Красноватрасская средняя школа, с. Красный
Ватрас, Спасского района)
	
	Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации
	
	
	
	
	2021
	1,510
	1,510
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	1,524
	1,524
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Спасского  муниципального
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	округа
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Капитальный ремонт образовательных организаций по отдельным видам работ (МБОУ "Татаромаклаковская средняя школа" с.
Татарское Маклаково, Спасского района)
	с. Татарское Маклаково
	Министерство  образования,
	ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
	Образование (85.1)
	-
	2019-
2020,
2022-
2025
	всего
	22,492
	21,366
	1,126
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	5,740
	5,450
	0,290
	
	
	
	
	

	
	
	
	науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации Спасского  муниципального
	
	
	
	
	2020
	1,220
	1,160
	0,060
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	4,010
	3,810
	0,200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	4,675
	4,441
	0,234
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	1,584
	1,505
	0,079
	
	
	
	
	

	
	
	
	округа
	
	
	
	
	2025
	5,263
	5,000
	0,263
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Капитальный ремонт спортивного зала (МБОУ "Спасская средняя школа")
	с.Спасское
	Министерство  образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации Спасского  муниципального округа
	федеральный проект "Успех каждого ребенка"
	Образование (85.1)
	-
	2020
	всего
	1,260
	0,260
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	1,260
	0,260
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Капитальный ремонт образовательных
	с.Спасское
	Министерство  образования,
	ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
	Образование
(85.11)
	-
	2020-
2023
	всего
	17,033
	16,265
	0,768
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	науки и молодежной политики
	
	
	
	
	2020
	5,600
	5,400
	0,200
	
	
	
	
	

	
	организаций по отдельным видам работ (МБДОУ детский сад комбинированного вида
№ 1 "Солнышко", с.Спасское, Спасского
	
	Нижегородской области (по согласованию), управление образованияадминистрации
	
	
	
	
	2021
	2,880
	2,740
	0,140
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	2,760
	2,622
	0,138
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	5,793
	5,503
	0,290
	
	
	
	
	

	
	района)
	
	Спасского  муниципального
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	округа
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Реализация мероприятий по внедрению целевой модели "Цифровой образовательной среды" (МБОУ "Спасская средняя щкола", с. Спасское, Спасского района)
	с.Спасское
	Министерство  образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации Спасского  муниципального округа
	федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
	Образование (85.1)
	-
	2020
	всего
	0,600
	0,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,600
	0,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	62
	Создание Центра образования цифрового и гуманитарного  профиля
"Точка роста" ( МБОУ "Спасская средняя школа", с. Спасское,
Спасского района)
	с.Спасское
	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации Спасского  муниципального округа
	федеральный проект «Современная школа»
	Образование (85.1)
	-
	2021
	всего
	1,140
	
	1,140
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	1,140
	
	1,140
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Создание Центра образования цифрового и гуманитарного  профиля
"Точка роста" ( МБОУ
Вазьянская средняя школа" им.З.И.Афониной, с.Вазьянка, Спасского района)
	с.Вазьянка
	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации Спасского  муниципального округа
	федеральный проект «Современная школа»
	Образование (85.1)
	-
	2021
	всего
	1,200
	
	1,200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	1,200
	
	1,200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Капитальный ремонт образовательных организаций по отдельным видам работ( МБОУ Красноватрасская средняя школа, с.Красный Ватрас, Спасского района)
	с.Красный Ватрас
	Министерство образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации Спасского  муниципального
округа
	ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
	Образование (85.1)
	-
	2023
	всего
	7,240
	7,064
	0,176
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2,630
	2,500
	0,130
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	1,010
	1,000
	0,010
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	3,600
	3,564
	0,036
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Капитальный ремонт образовательных организаций по отдельным видам работ (МБДОУ детский сад "Солнышко", с.Спасское, Спасского района)
	с.Спасское
	Министерство  образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации Спасского  муниципального округа
	ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
	Образование
(85.11)
	-
	2024
	всего
	5,798
	5,508
	0,290
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	5,798
	5,508
	0,290
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Капитальный ремонт образовательных организаций по отдельным видам работ (МБОУ Спасская средняя школа)
	с.Спасское
	Министерство  образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации
Спасского  муниципального
округа
	ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
	Образование (85.1)
	-
	2022,
2025
	всего
	9,473
	9,000
	0,473
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	4,210
	4,000
	0,210
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	5,263
	5,000
	0,263
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Капитальный ремонт образовательных организаций по отдельным видам работ (МБДОУ детский сад №3 "Радуга")
	с.Спасское
	Министерство  образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации Спасского  муниципального округа
	ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
	Образование
(85.11)
	-
	2025
	всего
	5,798
	5,508
	0,290
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	5,798
	5,508
	0,290
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Изготовление  проектно-сметной  документации на строительство здания новой школы на 600 мест в с.Спасское
	с.Спасское
	Министерство  образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации Спасского  муниципального округа
	Адресная инвестиционная программа Нижегородской  области
	Образование (85.1)
	-
	2025
	всего
	12,000
	12,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	12,000
	12,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	69
	Строительство здания новой школы на 600 мест в с.Спасское
	с.Спасское
	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации Спасского  муниципального округа
	ГП «Создание новых
мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы»
	Образование (85.1)
	-
	2026
	всего
	650,000
	650,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	650,000
	650,000
	
	
	
	
	
	

	70
	Капитальный ремонт образовательных организаций по отдельным видам работ (МБОУ Вазьянская средняя школа
им.
З.И.Афониной)
	с.Вазьянка
	Министерство  образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (по согласованию), управление образования  администрации Спасского  муниципального округа
	ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
	Образование
(85.11)
	-
	2024 -
2025
	всего
	9,937
	9,441
	0,496
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	6,810
	6,470
	0,340
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	3,127
	2,971
	0,156
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу Р ОБРАЗОВАНИЕ
	всего
	748,965
	742,006
	6,959
	
	
	
	
	3

	
	2019
	6,000
	5,710
	0,290
	
	
	
	
	3

	
	2020
	10,380
	9,120
	1,260
	
	
	
	
	

	
	2021
	9,360
	6,750
	2,610
	
	
	
	
	

	
	2022
	11,990
	11,432
	0,558
	
	
	
	
	

	
	2023
	15,592
	15,032
	0,560
	
	
	
	
	

	
	2024
	14,192
	13,483
	0,709
	
	
	
	
	

	
	2025
	31,451
	30,479
	0,972
	
	
	
	
	

	
	2026
	650,000
	650,000
	
	
	
	
	
	

	РАЗДЕЛ Q ДЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

	71
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Горки Спасского муниципального района (Разработка сметной документации и согласование в ГБУ НО "Нижегородсмета")
	с. Горки
	Министерство  здравоохранения Нижегородской области   (по согласованию)
	ГП НО "Развитие здравоохранения Нижегородской  области"
	Деятельность в области здравоохранения (86)
	-
	2019
	всего
	0,800
	0,800
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,800
	0,800
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Горки Спасского муниципального района
	с. Горки
	Министерство  здравоохранения Нижегородской области   (по согласованию)
	ГП НО "Развитие здравоохранения Нижегородской  области"
	Деятельность в области здравоохранения (86)
	-
	2019
	всего
	10,160
	10,160
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	10,160
	10,160
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Строительство фельдшерско - акушерского пункта с. Тукай Спасского муниципального района
	с. Тукай
	Министерство  здравоохранения Нижегородской области   (по согласованию)
	ГП НО "Развитие здравоохранения Нижегородской  области"
	Деятельность в области здравоохранения (86)
	-
	2021
	всего
	0,325
	0,325
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,325
	0,325
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	ФАП в с. Вазьянка Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная  больница")
	с. Вазьянка
	Министерство  здравоохранения Нижегородской области   (по согласованию)
	ГП НО "Развитие здравоохранения Нижегородской  области"
	Деятельность в области здравоохранения (86)
	-
	2021-
2022
	всего
	13,029
	13,029
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,856
	0,856
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	7,334
	7,334
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	4,839
	4,839
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	75
	ФАП в д. Старое Дружково Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница")
	д. Старое Дружково
	Министерство  здравоохранения Нижегородской области   (по согласованию),
	ГП НО "Развитие здравоохранения Нижегородской  области"
	Деятельность в области здравоохранения (86)
	-
	2022
	всего
	6,431
	6,431
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	2,643
	2,643
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	3,788
	3,788
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ФАП в с. Турбанка Спасского муниципального округа (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная  больница")
	с. Турбанка
	Министерство  здравоохранения Нижегородской области   (по согласованию)
	ГП НО "Развитие здравоохранения Нижегородской  области"
	Деятельность в области здравоохранения (86)
	-
	2022-
2023
	всего
	9,245
	9,245
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	1,166
	1,166
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	8,079
	8,079
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	ФАП в с. Русское Маклаково Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница")
	с. Русское Маклаково
	Министерство  здравоохранения Нижегородской области   (по согласованию)
	ГП НО "Развитие здравоохранения Нижегородской  области"
	Деятельность в области здравоохранения (86)
	-
	2024
	всего
	6,413
	6,413
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	6,413
	6,413
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	ФАП в с. Высокий Оселок Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница")
	с. Высокий Оселок
	Министерство  здравоохранения Нижегородской области   (по согласованию)
	ГП НО "Развитие здравоохранения Нижегородской  области"
	Деятельность в области здравоохранения (86)
	-
	2023
	всего
	4,638
	4,638
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	4,638
	4,638
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Капитальный ремонт главного корпуса ГБУЗ НО "Спасская ЦРБ" Спасский р-н с. Спасское ул. Советская д. 1
	с.Спасское
	Министерство  здравоохранения Нижегородской области   (по согласованию)
	ГП НО "Развитие здравоохранения Нижегородской  области"
	Деятельность в области здравоохранения (86)
	-
	2021
	всего
	0,706
	0,706
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,706
	0,706
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу Q
ДЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
	всего
	51,747
	51,747
	
	
	
	
	
	

	
	2019
	10,960
	10,960
	
	
	
	
	
	

	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2021
	1,887
	1,887
	
	
	
	
	
	

	
	2022
	11,143
	11,143
	
	
	
	
	
	

	
	2023
	16,706
	16,706
	
	
	
	
	
	

	
	2024
	6,413
	6,413
	
	
	
	
	
	

	
	2025
	4,638
	4,638
	
	
	
	
	
	

	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗДЕЛ R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

	80
	Строительство основания для спортивной площадки и установка технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, с.Спасское, ул.Молодежная
	с.Спасское
	Министерство  спорта Нижегородской области (по согласованию)
	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа", установка оборудования в рамках Государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта"
	Дополнительное образование детей (80.10.3)
	-
	2019
	всего
	1,290
	0,120
	1,170
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,290
	0,120
	1,170
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	81
	Ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр развития народных промыслов и туризма", Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.Дол, д.1
	с.Красный Ватрас
	Министерство культуры Нижегородской области (по согласованию), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр развития народных промыслов и туризма"
	адресная инвестиционная программа Нижегородской  области
	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества  (90.04.3)
	-
	2019
	всего
	0,440
	0,350
	0,090
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,440
	0,350
	0,090
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Капитальный ремонт здания МБУК "Народный исторический музей" Спасского муниципального района Нижегородской области, расположенного по адресу Нижегородская область, Спасский район, с.Спасское
	с.Спасское
	Министерство культуры Нижегородской области (по согласованию), МБУК "Народный исторический музей"
	адресная инвестиционная программа Нижегородской  области
	Деятельность музеев (91.02)
	-
	2019
	всего
	3,810
	3,050
	0,760
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	3,810
	3,050
	0,760
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Разработка  проектно-сметной  документации "Строительство музея под открытым небом, с.Спасское, пл. Революции, д.48"
	с.Спасское
	МБУК "Народный исторический музей"
	муниципальная программа "Развитие культуры Спасского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 г.г"
	Деятельность музеев (91.02)
	-
	2020
	всего
	0,200
	
	0,200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,200
	
	0,200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Газификация Красноватрасского СДК
	с.Красный Ватрас
	МБУК "Культурно-досуговый центр"
	муниципальная программа "Развитие культуры Спасского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 г.г"
	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества  (90.04.3)
	-
	2021
	всего
	0,311
	
	0,311
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,311
	
	0,311
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Капитальный ремонт музея под открытым небом
	с.Спасское
	Министерство культуры Нижегородской области (по согласованию), МБУК "Народный исторический музей"
	адресная инвестиционная программа
	Деятельность музеев (91.02)
	-
	2024
	всего
	4,220
	3,580
	0,640
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	4,220
	3,580
	0,640
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Капитальный ремонт здания МБУ ДО ДМШ
	с.Спасское
	Министерство культуры Нижегородской области (по согласованию), МБУ ДО "Детская музыкальная школа"
	федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта
	Образование дополнительное детей и взрослых (85.41)
	-
	2022
	всего
	3,020
	2,400
	0,620
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	3,020
	2,400
	0,620
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Капитальный ремонт здания Турбанского СДК
	д.Турбанка
	Министерство культуры Нижегородской области (по согласованию), МБУК "Культурно-досуговый центр"
	федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"
	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества  (90.04.3)
	-
	2023
	всего
	4,110
	3,288
	0,822
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	4,110
	3,288
	0,822
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	88
	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания Татаромаклаковского  СДК
	с. Татарское Маклаково
	МБУК "Культурно-досуговый центр"
	МБУК "Культурно-досуговый центр", муниципальная программа "Развитие культуры Спасского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 г.г"
	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества  (90.04.3)
	-
	2023
	всего
	0,800
	
	0,800
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,800
	
	0,800
	
	
	
	
	

	89
	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания Тукайского СДК
	д. Тукай
	МБУК "Культурно-досуговый центр"
	муниципальная программа "Развитие культуры Спасского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 г.г"
	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества  (90.04.3)
	-
	2024
	всего
	0,600
	
	0,600
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,600
	
	0,600
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Газификация Турбанского СДК
	д.Турбанка
	МБУК "Культурно-досуговый центр"
	муниципальная программа "Развитие культуры Спасского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 г.г"
	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества  (90.04.3)
	
	2023
	всего
	1,100
	
	1,100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	1,100
	
	1,100
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Газификация Татаромаклаковского СДК
	с. Татарское Маклаково
	МБУК "Культурно-досуговый центр"
	муниципальная программа "Развитие культуры Спасского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 г.г"
	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества  (90.04.3)
	-
	2022
	всего
	0,800
	
	0,800
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,800
	
	0,800
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Ремонт отопительной системы Елховского СДК
	с. Елховка
	Министерство культуры Нижегородской области (по согласованию), МБУК "Культурно-досуговый центр"
	федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"
	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества  (90.04.3)
	-
	2024
	всего
	0,175
	0,140
	0,035
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,175
	0,140
	0,035
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Газификация МБУК "Народный исторический музей"
	с. Спасское
	МБУК "Народный исторический музей"
	муниципальная программа "Развитие культуры Спасского муниципального района Нижегородской области на 2021-2025 г.г"
	Деятельность музеев
(91.02)
	-
	2024
	всего
	1,000
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	1,000
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Ремонт Антоновского СДК
	с. Антоново
	Министерство культуры Нижегородской области (по согласованию), МБУК "Культурно-досуговый центр"
	федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"
	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества  (90.04.3)
	-
	2025
	всего
	0,175
	0,140
	0,035
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,175
	0,140
	0,035
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование  проекта
	Наименование населённого пункта, где реализуется/ будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию  проекта (наименование ОИВ и/или администрации  ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется
/планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности (номер и наименованние подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем  инвестиций/финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Объем  товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	95
	Капитальный ремонт Тукайского СДК
	с. Тукай
	Министерство культуры Нижегородской области (по согласованию), МБУК "Культурно-досуговый центр"
	федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"
	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества  (90.04.3)
	-
	2025
	всего
	2,500
	2,000
	0,500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2,500
	2,000
	0,500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
	всего
	24,551
	15,068
	9,483
	
	
	
	
	

	
	2019
	5,540
	3,520
	2,020
	
	
	
	
	

	
	2020
	0,200
	
	0,200
	
	
	
	
	

	
	2021
	0,311
	
	0,311
	
	
	
	
	

	
	2022
	3,820
	2,400
	1,420
	
	
	
	
	

	
	2023
	1,100
	
	1,100
	
	
	
	
	

	
	2024
	10,105
	7,008
	3,097
	
	
	
	
	

	
	2025
	2,675
	2,140
	0,535
	
	
	
	
	

	
	2026
	0,800
	
	0,800
	
	
	
	
	

	Итого по инвестиционным проектам
	всего
	2104,636
	1560,597
	63,154
	480,885
	1291,555
	
	
	11

	
	2019
	111,180
	40,670
	8,060
	62,450
	44,050
	
	
	10

	
	2020
	89,840
	23,890
	13,410
	52,540
	144,380
	
	
	1

	
	2021
	186,086
	60,971
	11,571
	113,544
	138,185
	
	
	

	
	2022
	115,900
	76,275
	7,728
	31,897
	159,740
	
	
	

	
	2023
	211,363
	126,111
	10,898
	74,354
	189,400
	
	
	

	
	2024
	273,983
	222,522
	7,261
	44,200
	198,800
	
	
	

	
	2025
	409,234
	356,158
	3,176
	49,900
	204,000
	
	
	

	
	2026
	707,050
	654,000
	1,050
	52,000
	213,000
	
	
	

	Текущая инвестиционная деятельность
	всего
	449,325
	19,226
	4,806
	425,293
	
	
	
	12

	
	2019
	15,000
	
	
	15,000
	
	
	
	

	
	2020
	44,000
	
	
	44,000
	
	
	
	

	
	2021
	33,547
	
	
	33,547
	
	
	
	

	
	2022
	118,778
	19,226
	4,806
	94,746
	
	
	
	12

	
	2023
	56,000
	
	
	56,000
	
	
	
	

	
	2024
	57,000
	
	
	57,000
	
	
	
	

	
	2025
	60,000
	
	
	60,000
	
	
	
	

	
	2026
	65,000
	
	
	65,000
	
	
	
	

	Итого по Инвестиционному плану
(итого по инвестиционным проектам + текущая инвестиционная деятельность)
	всего
	2553,961
	1579,823
	67,960
	906,178
	1291,555
	
	
	23

	
	2019
	126,180
	40,670
	8,060
	77,450
	44,050
	
	
	10

	
	2020
	133,840
	23,890
	13,410
	96,540
	144,380
	
	
	1

	
	2021
	219,633
	60,971
	11,571
	147,091
	138,185
	
	
	

	
	2022
	234,678
	95,501
	12,534
	126,643
	159,740
	
	
	12

	
	2023
	267,363
	126,111
	10,898
	130,354
	189,400
	
	
	

	
	2024
	330,983
	222,522
	7,261
	101,200
	198,800
	
	
	

	
	2025
	469,234
	356,158
	3,176
	109,900
	204,000
	
	
	

	
	2026
	772,050
	654,000
	1,050
	117,000
	213,000
	
	
	


».


