ПАСПОРТ

## муниципальной программы "Улучшение качества водоснабжения

## населения и обеспечение надежной работы  водопроводно-канализационного хозяйства

## населенных пунктов Спасского  муниципального  района

## Нижегородской области на  2019 - 2023 годы"

| 1.1 Муниципальный Заказчик- координатор | Администрация Спасского муниципального района; |
| --- | --- |
| 1.2.Соисполнители муниципальной программы | Управление по строительству, энергетике, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района; Финансовое управление администрации района; МУП «Спасское ЖКХ» ; Администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 1.3.Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| 1.4.Цели муниципальной программы | Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве; Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения, снижение количества аварий на инженерных коммуникациях. |
| 1.5. Задачи программы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования существующих систем водоснабжения и водоотведения: - замена устаревшего и изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к объектам инженерной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов водоснабжения и водоотведения. |
| 1.6.Этапы и сроки реализации программы | 2019 - 2023 годы , программа реализуется в один этап |
| 1.7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников | Источники финансирования; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; Всего. Всего, в т.ч.; 13831,76; 21700,301; 11919,509; 10950,778; 14896,3; 73298,648. Средства областного бюджета; 5847,26; 12385,47; -; -; 6175,4; 24408,13. Средства районного бюджета; 7134,20; 8818,201; 11003,148; 8270,9; 7070,9; 42297,349. Средства бюджетов поселений; 451,3; 261,63; 437,361; 2029,878; 950,0; 4130,169. Средства МУП «Спасское ЖКХ»; 249,0; 85; 200,0; 500,0; 550,0; 1584,0. Прочие источники; 150,0; 150,0; 279,0; 150,0; 150,0; 879,0. |
| 1.8.Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - Снижение уровня износа объектов водоснабжения с 74 % до 58 %; - обеспечение качества питьевого водоснабжения населения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 сентября 2001 года N 24; - снижение количества нестандартных по химическим показателям проб воды в водопроводах с 8% до 2%, и по бактериологическим показателям с 2,0 % до 1,1 %. - снижение уровня износа объектов водоотведения с 63 % до 48 % Непосредственный результат: Замена водопроводных сетей - 9,4 км. |