Администрация Спасского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 октября 2025 г. |  | № 905 |
| --- | --- | --- |

|  | # Об утверждении муниципальной программы # "Формирование современной городской среды на территории Спасского муниципального округа на 2026 - 2028 годы» |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Уставом  Спасского муниципального округа Нижегородской области:

# 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Спасского муниципального округа на 2026 - 2028 годы».

# 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству  администрации округа С.Н. Кинзябаева.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  обнародования  в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотечная система».

| Глава местного самоуправления округа | Т.В.Бирюкова |
| --- | --- |

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

Спасского муниципального округа

- Нижегородской области

- 20 октября  2025 г. № 905

- Муниципальная программа «Формирование современной

- городской среды на территории  Спасского

- муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы»

- (далее – Программа)

Паспорт Программы

| Муниципальный заказчик-координатор муниципальной Программы | Администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной Программы | Управление по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Спасского муниципального округа, территориальные отделы Спасского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной Программы | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения Спасского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Организация мероприятий по ремонту (благоустройству) нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Спасского муниципального округа; 2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Спасского муниципального округа; |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2026 - 2028годы, без разделения на этапы |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования муниципальной Программы за счет всех источников | Общий объем финансирования Программы составит 20011,92 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | - Муниципальная - программа - «Формирование - современной городской - среды на территории Спасского - муниципального - округа Нижегородской - области - на 2026-2028 годы» | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | Всего по Программе | Всего | 5910,17 | 7018,41 | 7083,34 | 20011,92 |
|  |  | Федеральный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15000,00 |
|  |  | Областной бюджет | 319,15 | 1212,14 | 1270,58 | 2801,87 |
|  |  | Местный бюджет | 591,02 | 806,27 | 812,76 | 2210,05 |
|  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Спасского муниципального - округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» По итогам реализации Программы к 2028 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикатор: - доля отремонтированных (благоустроенных) дворовых территорий к 2028 году от общего количества дворовых территорий 100% Непосредственный результат: - количество отремонтированных (благоустроенных) дворовых территорий 28 ед. Индикатор: - доля благоустроенных общественных территорий к 2028 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству 100% Непосредственный результат: - количество благоустроенных общественных территорий к 2028 году 9 ед. |  |  |  |  |  |

- Раздел 2. Текстовая часть Программы

- 2.1. Характеристика текущего состояния

- На территории  Спасского муниципального округа   расположено 44 населенных пункта с численностью населения  9222 человек. Основная часть населения проживает  в с. Спасское - 3991человек. Общее количество многоквартирных домов (с местами общего пользования) составляет 47 домов.

- Разработка Программы «Формирование современной городской среды на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области  на 2026-2028 годы»  (далее - Программа) обусловлена необходимостью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории  Спасского муниципального округа.

- Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

- ремонт (благоустройство) дворовых территорий под многоквартирными домами  Спасского муниципального округа;

- благоустройство территорий общего пользования и обустройства мест  массового отдыха населения Спасского муниципального округа;

- благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- - мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

- Благоустройство территории Спасского муниципального округа - комплекс мероприятий по содержанию и уборке территорий населенных пунктов, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

- Текущее состояние дворовых  территорий  не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

- Ремонт (благоустройство) дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

- Комплексный ремонт (благоустройство) дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

- Благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения - второе направление Программы.

- К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

- Одним из факторов, формирующих положительный имидж населенных пунктов, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

- В последние годы работа администрации Спасского муниципального округа  по благоустройству территорий мест общего пользования  производилась по  созданию объектов озеленения: благоустроенных парков и скверов на территории округа.

- Современный населенный пункт  можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места необходимые для общения человека с природой. Именно в рекреационных зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда. Ключевые слова: рекреационная зона, качество жизни, экология села, озеленение, природа, качество окружающей среды. Озелененные места отдыха являются сердцем населенных пунктов и играют значительную роль в жизни населенного пункта. Озелененные территории общего пользования — это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от  суеты и просто наслаждаться природой.

- Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения  Спасского муниципального округа позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

- Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, являются:

- 1.Изменения норм федерального и областного законодательства, влекущие необходимость корректировки отдельных задач Программы и внесение изменений в план мероприятий по реализации Программы.

- В целях снижения негативного влияния данных факторов администрацией Спасского муниципального округа  будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального и областного законодательства и своевременная корректировка системы программных мероприятий Программы.

- 2. Изменения норм федерального и областного законодательства, влекущие за собой снижение доходов бюджета Спасского муниципального округа, увеличение расходов бюджета Спасского муниципального округа.

- 3. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

- Снижению указанных рисков будут способствовать координация деятельности всех исполнителей и соисполнителей, курирующих вопросы реализации мероприятий Программы, а также повышение ответственности сотрудников администрации, являющихся исполнителями и соисполнителями Программы за своевременную и эффективную реализацию запланированных мероприятий.

- 4. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности Программы, а также зависимости ее успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным процессом. Их снижению будут способствовать своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Программы.

- 2.2 Цели, задачи

- Целью Программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения  Спасского муниципального округа.

- Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1. Организация  мероприятий  по ремонту  (благоустройству)  нуждающихся  в  благоустройстве  дворовых  территорий многоквартирных  домов  Спасского муниципального округа.

- 2. Организация  мероприятий  по  благоустройству  нуждающихся  в  благоустройстве  общественных территорий  Спасского муниципального округа.

- Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользовании Спасского муниципального округа будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

- Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

- 2.3 Этапы и сроки

Сроки реализации  Программы - 2026-2028 годы, без разделения на этапы.

- 2.4. Перечень основных мероприятий Программы

- Таблица 1. Перечень

- основных мероприятий Программы

| Наименование и нумерация мероприятия | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028год | Всего |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» |  |  | 591,02 | 806,27 | 812,7 | 2210,05 |  |
| Цель Программы: Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения Спасского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Ремонт (благоустройство) дворовых территорий многоквартирных домов | 2026-2028 | Администрация Спасского муниципального округа | 0 | 208,90 | 208,90 | 417,80 |  |
| Основное мероприятие 2: Ремонт (благоустройство) территорий общего пользования и массового отдыха населения | 2026-2028 | Администрация Спасского муниципального округа | 591,02 | 597,37 | 603,86 | 1792,25 |  |
| Основное мероприятие 3: Субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных пространств | 2026-2028 | Администрация Спасского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие4: Проектные работы по благоустройству общественного пространства | 2026-2028 | Администрация Спасского муниципального округа | 300,00 | 300,00 | 0 | 600,00 |
| Основное мероприятие5: Проверка сметной документации в Нижегородсмете | 2026-2028 | Администрация Спасского муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 0 | 200,00 |

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение 1 к  Программе);

- Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение  2 к  Программе);

- Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2026 – 2028 годах (Приложение  3 к  Программе);

- Адресный перечень территорий общего пользования, мест массового отдыха на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области, на которых планируется благоустройство  (Приложение 4 к  Программе);

- Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2026 – 2028 годах (Приложение 5  к  Программе);

- Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (Приложение  6 к Программе);

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу (Приложение  7 к  Программе);

- Порядок проведения  инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Спасского муниципального  округа Нижегородской области на 2026 – 2028 годы» (Приложение  8 к  Программе).

2.5. Информация о составе и значениях  индикаторов достижения цели и непосредственных результатов приводится по форме согласно таблицы 2.

Таблица 2. Сведения о целевых  индикаторах  Программы.

| N п/п |  | Наименование индикатора достижения цели/непосредственного результата | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026год | 2027год | 2028год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| - Цель. Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения Спасского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1. Организация мероприятий по ремонту (благоустройству) нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Спасского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных (благоустроенных) дворовых территорий к 2028 году от общего количества дворовых территории |  | % | 25 | 36 | 68 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отремонтированных (благоустроенных) дворовых территорий |  | Ед. | 7 | 10 | 19 | 28 |  |
| Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Спасского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий к 2028 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству |  | % | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий к 2028 |  | Ед. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |

2.6. Меры правового регулирования.

Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 3.

#### Таблица 3. Сведения об основных мерах

правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ##### Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2026– 2028 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Спасского муниципального округа Нижегородской области | Предусматривают механизмы реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, а также создания безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию Спасского муниципального округа Нижегородской области | Управление по СЭТ, ЖКХ и благоустройству администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области | 1 квартал 2026 года |

- 2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций в реализации мероприятий Программы

- Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций в реализации мероприятий Программы не предусмотрено.

- 2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы

- Программа предполагает финансирование  за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и  бюджета Спасского муниципального округа Нижегородской области.

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств  бюджета округа  приведена в таблице 4.

- .

- Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации  Программы за счет средств бюджета Спасского муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы | Заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | - «Формирование - современной городской - среды на территории Спасского - муниципального - округа Нижегородской - области на 2026-2028 годы» | всего | 591,02 | 806,27 | 812,76 | 2210,05 |
|  |  | Администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области | 591,02 | 806,27 | 812,76 | 2210,05 |

- Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

- Программы за счет  всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов ( тыс. рублей) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа | - «Формирование современной городской - среды на территории Спасского муниципального округа Нижегородской - области на 2026-2028 годы» | всего | 5910,17 | 7018,41 | 7083,34 | 20011,92 |
|  |  | федеральный бюджет | 5000,00 | 5000,00 | 5 000,00 | 15000,00 |
|  |  | областной бюджет | 319,15 | 1212,14 | 1270,58 | 2801,87 |
|  |  | местный бюджет | 591,02 | 806,27 | 812,76 | 2210,05 |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. | Ремонт (благоустройство) дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0 | 1044,7 | 1044,7 | 2089,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 835,80 | 835,80 | 1671,6 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 208,90 | 208,90 | 417,8 |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения | всего | 5910,17 | 5973,71 | 6038,4 | 17922,52 |
|  |  | федеральный бюджет | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 15000,00 |
|  |  | областной бюджет | 319,15 | 376,34 | 434,78 | 1130,27 |
|  |  | местный бюджет | 591,02 | 597,37 | 603,86 | 1792,25 |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. | Субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных пространств | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. | Проектные работы по благоустройству общественного пространства | всего | 300,00 | 300,00 | 0 | 600,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 0 | 600,00 |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5. | Проверка сметной документации в Нижегородсмете | всего | 100,00 | 100,00 | 0 | 200,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0 | 200,00 |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории  Спасского  муниципального округа

Нижегородской области на 2026-2028 годы»

Минимальный перечень работ по ремонту (благоустройству) дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Наименование работ, согласно минимальному перечню работ по ремонту (благоустройству) дворовых территорий |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 2 | Ремонт уличного освещения |
| 3 | Установка малых архитектурных форм (скамеек) |
| 4 | Установка хозяйственных площадок, предназначенных для сушки белья, чистки ковров и др. |
| 5 | Установка ограждений газонов |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории  Спасского  муниципального округа

Нижегородской области на 2026-2028 годы»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ (БЛАГОУСТРОЙСТВУ) ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| № п/п | Наименование работ, согласно минимальному перечню работ по ремонта (благоустройству) дворовых территорий |
| --- | --- |
| 1 | Установка детской площадки |
| 2 | Установка спортивной площадки |
| 3 | Установка площадки для выгула собак |
| 4 | Установка площадки для сбора отходов |
| 5 | Устройство дворовых тротуаров |
| 6 | Устройство элементов озеленения |
| 7 | Установка ограждения |
| 8 | Устройство парковок для автотранспорта |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

На территории  Спасского  муниципального округа

Нижегородской области на 2026-2028 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области, на которых планируется ремонт (благоустройство) по минимальному перечню  в 2026 -2028 гг.

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь планируемая под ремонт и благоустройство (м2) по минимальному перечню |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2026 год |  |  |
| 1. | Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Спасское, ул. Пугачева, дом № 18 | 555 |
| 2 | Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Спасское, ул. Рабочая, дом № 24,26,20 | 734 |
| 3 | Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Спасское, пл. Революции, дом № 63, 65, 67 | 500 |
| 2027 год |  |  |
| 1 | Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Спасское, ул.Молодежная дом № 1,2,3,4,5,6 | 4390 |
| 2 | Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Спасское, ул. Советская, дом № 60,62 | 1110 |
| 2028 год |  |  |
| 1 | Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Спасское, пос. Юбилейный дом № 1, 2, 3 | 2184 |
| 2 | Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Спасское ул. Нагорный микрорайон дом № 1,2,4,5,6,7,8,9 | 4146 |
| 3 | Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Спасское, ул. Мира дом № 2, 3, 4, 7, 10,12, 13, 14,16,17 | 5097 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

На территории  Спасского муниципального округа

Нижегородской области на 2026-2028 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования, мест массового отдыха на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области, на которых планируется благоустройство.

| № п/п | Наименование территориального отдела Спасского муниципального округа Нижегородской области | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 2026 год |  |  |
| 1 | Спасский территориальный отдел Спасского муниципального округа | Благоустройство территории для занятия спортом по адресу: Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Спасское, ул. Октябрьская |
| 2027 год |  |  |
| 2 | Спасский территориальный отдел Спасского муниципального округа | Благоустройство зоны отдыха «Память сердец» по адресу: Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с.Спасское, ул. Луговая |
| 2028 год |  |  |
| 3 | Спасский территориальный отдел Спасского муниципального округа | Благоустройство зоны отдыха «Спортивный экстрим» по адресу: Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с.Спасское, ул. Луговая |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Спасского муниципального округа

Нижегородской области на 2026-2028 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства)  имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области, на которых планируется благоустройство в 2026-2030 годах

| № п/п | Улица | Дом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Спасского муниципального округа

Нижегородской области на 2026-2028 годы»

ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ (БЛАГОУСТРОЙСТВУ) ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования  и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по ремонту (благоустройству) дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2026 – 2028 годы», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по ремонту (благоустройству) дворовых территорий;

б) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по ремонту (благоустройству) дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

в)  общественная комиссия – межведомственная комиссия по реализации на территории Спасского муниципального округа Программы, созданная в соответствии с постановлением администрации Спасского муниципального округа для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы;

г) уполномоченная организация – организация для открытия счетов в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, для перечисления денежных средств, уполномоченная администрацией Спасского муниципального округа.

- Порядок и форма  трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит ремонту (благоустройству), оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по ремонту (благоустройству) дворовых территорий должно подтверждаться документально.

  - Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по ремонту (благоустройству), предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию Спасского муниципального округа не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.4. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет заинтересованных лиц о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото- видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

- Порядок и форма финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,  принимают участие в реализации мероприятий по ремонту (благоустройству) дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по ремонту (благоустройству), в форме финансового участия.

  - Заинтересованные лица перечисляют денежные средства, в необходимом объеме, на счет уполномоченной организации, в срок не позднее 30 дней со дня заключения соответствующего соглашения на софинансирование Программы.

  - Организация финансового участия осуществляется уполномоченной организацией в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит ремонту (благоустройству), оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3.4. Денежные средства заинтересованных лиц подлежат аккумулированию уполномоченной организацией, для последующего перечисления на лицевой счет администратора доходов бюджета Спасского муниципального округа, в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей.

3.5. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом стоимости работ по ремонту (благоустройству) дворовой территории, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующих видов работ из дополнительного перечня.

3.6. Объем денежных средств, определённый сметным расчётом, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках), а также с учетом стоимости фактически выполненных работ по ремонту (благоустройству) дворовых территорий в рамках дополнительного перечня.

3.7. Уполномоченная организация в соответствии с возложенными на неё полномочиями:

3.7.1. Обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе каждого многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит ремонту (благоустройству) в текущем году по дополнительному перечню работ;

3.7.2. Обязана ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным обеспечивать предоставление в администрацию Спасского муниципального округа данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе каждого многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит ремонту (благоустройству);

3.7.3. Перечисляет поступившие от заинтересованных лиц денежные средства в бюджет Спасского муниципального округа до начала проведения конкурсных процедур, в соответствии с Законом о закупках.

3.8. Администрация Спасского муниципального округа  обязана:

3.8.1. Обеспечивать учет поступающих от уполномоченных организаций денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат ремонту (благоустройству);

3.8.2. Обеспечивать ежемесячное  опубликование на официальном сайте администрации Спасского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе каждого многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит ремонту (благоустройству) в текущем году;

3.8.3. Направлять в адрес общественной комиссии данные, о поступивших от уполномоченных организаций денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат ремонту (благоустройству).

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Спасского муниципального округа на финансирование дополнительного перечня работ по ремонту (благоустройству) дворовых территорий, путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Спасского муниципального округа в соответствии с бюджетным законодательством.

3.11. Общественная комиссия, осуществляет контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на финансирование дополнительного перечня работ, включенных в дизайн-проект ремонту (благоустройству) дворовой территории.

3.12. Администрация Спасского муниципального округа обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам до окончания текущего финансового года, при условии:

3.12.1. Экономии денежных средств по итогам торгов по отбору подрядной организации для выполнения работ по ремонту (благоустройству) дворовых территорий;

3.12.2. Экономии денежных средств, по итогам выполнения работ по ремонту (благоустройству) дворовой территории многоквартирного дома подрядной организацией;

3.12.3. Неисполнения работ по ремонту (благоустройству) дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации.

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Спасского муниципального округа

Нижегородской области на 2026-2028 годы»

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ РЕМОНТА (БЛАГОУСТРОЙСТВА) ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов ремонта (благоустройства) дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу (далее  - Порядок).

2. Разработка дизайн - проекта обеспечивается силами Управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству  администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, прошедших  отбор.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой или общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. Осмотр дворовых и общественных территорий, предлагаемых к ремонту и благоустройству осуществляется представителями Управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройству  администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области совместно с представителем заинтересованных лиц с оформлением ведомости работ;

5.2.  Разработка дизайн - проекта реализуется Управлением по СЭТ, ЖКХ и благоустройству  администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области на основании данных осмотра территории;

5.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории с представителем заинтересованных лиц осуществляется администрацией Спасского муниципального округа Нижегородской области.

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию Спасского муниципального округа Нижегородской области согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания для их урегулирования.

7. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Спасского муниципального округа

Нижегородской области на 2026-2028 годы»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УРОВНЯ РЕМОНТА (БЛАГОУСТРОЙСТВА) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026 – 2028 ГОДЫ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения инвентаризации уровня ремонта (благоустройства) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, разработан для населенных пунктов Спасского муниципального округа Нижегородской области с численностью населения свыше 1000 человек и устанавливает требования к проведению инвентаризации.

1.2. Цель инвентаризации - оценка состояния сферы ремонта (благоустройства) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - территории индивидуальной жилой застройки).

1.3. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние территорий и необходимость их ремонта (благоустройства).

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым администрацией муниципального округа.

2.2. Инвентаризация осуществляется общественной комиссией  при реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области на 2026 - 2028 годы», созданной администрацией Спасского муниципального округа Нижегородской области.

2.3. Инвентаризация проводится путем осмотра территорий и расположенных на ней элементов.

2.4. По итогам проведения инвентаризации составляется Акт обследования территории (далее - Акт).

2.5. Акты формируются с учетом следующих особенностей:

- не допускается пересечение границ территорий, указанных в Актах;

- не допускается установление границ территорий, указанных в Актах, приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) объектов;

- Акт не является основанием для оформления земельных отношений.

2.6. Заинтересованным лицам копия Акта выдается по письменному запросу.

До начала проведения инвентаризации, по территориям индивидуальной жилой застройки, рекомендуется предварительное заполнение Актов администрацией Спасского муниципального округа Нижегородской области, собственниками индивидуальных жилых домов.

2.7. Последующая инвентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведения предыдущей инвентаризации.

2.8. Лица, в чьем ведении находится территория, обязаны не позднее 30 календарных дней с момента изменения состояния территории обратиться в администрацию Спасского муниципального округа Нижегородской области с заявлением о включении в график инвентаризации на текущий год.

2.9. На основании Актов обследования территорий индивидуальной жилой застройки заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков по благоустройству указанных территорий не позднее 2026 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства в муниципальном образовании.