Совет депутатов Спасского муниципального округа

Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2023 № 102 Об информации о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы, автомобильных дорог, находящихся в собственности Спасского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Спасского муниципального округа Т.П.Грачевой о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы, автомобильных дорог, находящихся в собственности Спасского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов,

Совет депутатов округа р е ш а е т:

1. Информацию о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы, автомобильных дорог, находящихся в собственности Спасского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

| Глава местного самоуправления округа Т.В. Бирюкова | Председатель Совета депутатов округа Р.А. Салихжанов |
| --- | --- |

Информация

о подготовке жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы, автомобильных дорог

к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

- Общее

В целях обеспечения устойчивой работы жилищно – коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период 2023-2024 годов на территории Спасского муниципального округа было принято постановление администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области от 30 мая 2023 г.  № 580 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы, автомобильных дорог, находящихся в собственности Спасского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.».

Данным постановлением был утвержден:

- Состав комиссии по проверке готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы, топливно-энергетического комплекса и автомобильных дорог к отопительному периоду;

- Комплексный план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов жилищно-коммунального комплекса на территории Спасского муниципального округа.

В соответствии с утвержденным планом по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду были выполнены следующие мероприятия:

- в сфере Теплоснабжения.

На территории Спасского муниципального округа 35 котельных, отапливающих объекты социальной сферы (учреждения образования, культуры и здравоохранения), из них 15 котельных, работающие на угле и 20 котельных - на природном газе.

В 2023 году были выполнены работы по газификации СДК д.Турбанка. Перевод котельной с каменного угля на природный газ.

Весь жилой фонд округа, включая многоквартирные дома, имеет индивидуальное поквартирное отопление.

Централизованное отопление осуществляется только на территории с.Спасское.

2 (две) котельные оказывают услуги по централизованному теплоснабжению:

- МУП «Спасское ЖКХ» и ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум».

а) МУП «Спасское ЖКХ», котельная №1 - отапливает здания Спасской средней школы, здание Культурно - досугового центра, административные здания администрации округа и комплексного центра защиты населения Спасского муниципального округа.

б) Спасский агропромышленный техникум (ГБПОУ «Спасский АПТ»)

– от  котельной техникума отапливаются: объекты Спасского агропромышленного техникума, Спасская ЦРБ и Дом милосердия.

При подготовке котельных к отопительному периоду, работающих на природном газе, были проведены работы по текущему ремонту газового оборудования, поверке приборов. Заключены договора на поставку газа и получены допуски к работе котельных в отопительный период.

При подготовке муниципальных котельных к отопительному периоду 2023-2024 гг., которые в качестве топлива используют  каменный уголь, централизованно проводился аукцион в электронной форме, по итогам которого был заключен муниципальный контракт с ООО «Восточная Угольная Компания».

В соответствии с заключенными контрактами было завезено 159,0  тонн  каменного угля. Что составило 100 % от заявленной потребности на прохождение отопительного периода.

Получение паспортов готовности  по теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии.

Согласно постановления администрации округа от 23 августа 2023 года № 841 «О проведении проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годы» 28 августа текущего года, совместно с представителем Ростехнадзора, проведена проверка готовности теплоснабжающих организаций, осуществляющих теплоснабжение объектов соцкультбыта и потребителей тепловой энергии, в соответствии с утвержденным  графиком  проведения проверок  готовности. На основании проведенных проверок выданы паспорта готовности теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии.

По утвержденному Волжско-Окским управлением Ростехнадзора графику проверок муниципальных образований Нижегородской области 26 сентября прошла проверка готовности Спасского муниципального округа к прохождению ОЗП 2023-2024 годов.

По итогам проведенной проверки получен Паспорт готовности округа к прохождению ОЗП.

В сфере Водоснабжения.

Согласно перечня мероприятий, утвержденных Комплексным  планом капитального и текущего ремонтов объектов инженерной инфраструктуры, в рамках реализации мероприятий по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать» и муниципальной программы «Улучшение качества водоснабжения населения и обеспечение надежной работы водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов Спасского муниципального района на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Спасского муниципального района Нижегородской области от 21 ноября 2018 года № 653 выполнены работы по ремонту водопроводных сетей в населенных пунктах общей протяженностью 4,3 км:

- в с. Вазьянка выполнены работы по установке  водонапорной башни и ремонт водопроводной сети центральной системы водоснабжения по ул.Пролетарская протяженностью 0,4 км;

- Замена водонапорной башни в с.Горки.

- Выполнены работы по ремонту водопроводной сети в с.Базлово, протяженностью 2,5 км.

- Выполнены работы по реконструкции водопроводной сети в с.Антоново, ул.Молодежная, ул.Слобода, протяженностью 0,85 км.

- В с.Спасское, ул.Малая Кустарная выполнены работы по ремонту водопроводной сети  протяженностью 0,4 км.

- В с.Русское Маклаково, ул.Советская выполнены работы по ремонту водопроводной сети  протяженностью 0,05 км.

- Выполнены работы по ремонту водопроводной сети ул.Нагорный мкр-н, с.Спасское протяженностью  0,13 км.

- Выполнены работы по установке СУПН на водозаборной скважине № 4 с.Спасское.

- Выполнены работы по установке СУПН на водозаборной скважине в д.Турбанка, ул.Фабричная.

- Проведено диагностическое обследование водозаборных скважин в с.Татарское Маклаково, с.Елховка, с.Вазьянка.

- Выполнены работы по ремонту скважин в с.Татарское Маклаково, д.Старое Дружково, с.Вазьянка.

При подготовке и в период прохождения ОЗП в рамках реализации мероприятий по объектам водоснабжения за счет местного бюджета:

- было приобретено 9 глубинных насосов на водозаборные скважины, расположенные в населенных пунктах округа.

По текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры выполнены работы :

-  текущий ремонт водопроводных сетей – 1,7 км;

-  водопроводных колодцев – 20;

-  водоразборных колонок – 20;

-  канализационные колодцы – 10;

- выполнены работы по текущему ремонту водонапорных башен в д.Саблуково, с.Прудищи, ул.Заовражная, с.Высокий Оселок, с.Красный Ватрас, ул.Отары, с.Вазьянка, ул.Советская, с.Быковы Горы.

Все работы по капитальному и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры выполнены в соответствии с муниципальными контрактами в установленный контрактом срок.

При подготовке к ОЗП жилищного фонда:

В 2023 году работы по капитальному ремонту общего имущества, в соответствии с утвержденным краткосрочным планом по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы, были выполнены по проведению капитального ремонта крыши и фасада в многоквартирном доме, расположенном по адресу: с.Спасское, пл.Революции  д.18.

При подготовке жилищного фонда к ОЗП, многоквартирных домов находящихся на обслуживании МУП «Спасское ЖКХ», по текущему ремонту жилого фонда  выполнены работы:

- замена оконных блоков в подъездах многоквартирного дома по ул.Мира д. № 16;

- замена канализационных стояков в подвалах многоквартирных домов по ул. Молодежная д. № 5,7;

- ул.Молодежная, д. 4 выполнены работы по замене канализационной трубы в подвальном помещении (протяженность 12 п.м.)

- Выполнены работы по проведению декоративного ремонта в подъездах многоквартирных домов:

-  ул.Нагорный мкр-н, д.1,2;

-  ул.Советская, д.58;

-  ул.Мира д.13,16;

-  ул.Рабочая, д.26.

Так же при подготовке жилищного фонда, находящегося на обслуживании МУП «Спасское ЖКХ», выполнены работы по обработке чердачных конструкций пожаростойкими составами (с.Спасское, ул. Пугачева,18,  ул.Рабочая, д.24,  д.26,  ул.Революции, д. 65, пос.Юбилейный, д.1).

При подготовке многоквартирных домов к ОЗП 2023-2024 гг. специализированной организацией проведена проверка дымоходов и вентканалов. Составлены акты проверки.

- Количество подписанных паспортов готовности по жилищному фонду района на отчетную дату по многоквартирным  домам  составляет 98 %.

До 15 сентября текущего года, во всех муниципальных и ведомственных котельных  были проведены пробные топки.

Для отработки практических навыков при возникновении технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения района в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в соответствии с планом проведено 2 противоаварийные тренировки на сетях  теплоснабжения.

Для ликвидации аварий на инженерных коммуникациях и объектах ЖКХ округа создан аварийный запас материально-технических ресурсов.

III. Дорожное хозяйство

Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения  в округе составляет 181 км, протяженность дорог местного значения - 222,142 км., в том числе с твердым покрытием - 100,819 км., с грунтовым покрытием – 121,323 км.

По объектам дорожного хозяйства  в 2023 году выполнены работы:

- на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся на обслуживании ГКУ НО «ГУАД», согласно плану ремонтных работ в 2023 году, отремонтировано:

- Ремонт участка автомобильной дороги  Варганы-Спасское , протяженностью 13,8 км.

- Выполнен ремонт трубы на автодороге Подъезд к с.Бронский Ватрас от а/д Варганы-Спасское.( в с.Бр.Ватрас).

В соответствии с государственной программой «Развитие транспортной системы Нижегородской области, в рамках реализации мероприятий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет акцизов на нефтепродукты (5%) выполнен ремонт автомобильных дорог, общей протяженностью  2,195 км:

- Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с.Елховка ул. Дружбы участок 1 км 0+000 - км 0+845  Спасского муниципального округа Нижегородской области, протяженностью 0,845 км.

- Ремонт участка автомобильной дороги местного значения д.Ишеево ул.Мира км 0+000-км 1+350 Спасского муниципального округа Нижегородской области» протяженность 1,35 км.

В рамках исполнения мероприятий  по программе  инициативное бюджетирование  Вам решать» в 2023 году выполнен ремонт 4-х объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 3,84 км:

- Ремонт автомобильной дороги по ул.Ветродуйская д.Сосновка протяженностью 0,9 км.

-  Ремонт автомобильных дорог по ул.Московская, ул.Кооперативная с.Татарское Маклаково протяженностью 1,14 км.

- Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная с.Новый Усад протяженностью 0,78 км.

- Ремонт автомобильной дороги по ул.Большая Кустарная с.Спасское протяженностью 1,014 км.

За счет средств дорожного фонда муниципального округа за истекший период  2023 года  выполнен ремонт автомобильных дорог:

- с.Высокий Оселок ул.Центральная, выполнено щебенение участка автодороги протяженностью 370 м.;

- д. Малое Сущево, ул.Заверняиха, выполнен щебенение участка автодороги протяженностью 200 м.;

- с.Красный Ватрас, ул.Луговая, асфальтирование участка автодороги протяженностью 500 м.;

- с. Ивановское, ул.Почтовая, щебенение участка автодороги протяженностью 192 м.;

- с. Татарское Маклаково, ул.Нагорная, ул.Школьная, ул.Кооперативная выполнен ямочный ремонт.;

- выполнена замена труб на ул.Большая Кустарная и ул. Подгорная  с.Спасское (за счет  средств местного бюджета);

- За счет средств гранта выполнены работы по устройству тротуаров около ТЦ ул. Октябрьская и переход ул. Октябрьская - ул.Нагорный мкр-н с.Спасское.

IV. По объектам образования:

На территории Спасского района функционирует 14 образовательных учреждений (с филиалами) из которых:

- 12 образовательных организаций используют в качестве топлива природный газ, это 4 школы и 7 детских садов;

- 2 образовательных учреждения используют в качестве топлива электричество, это Высокоосельская школа и Турбанский детский сад;

- 1 образовательная организация использует в качестве топлива твёрдое топливо (уголь), это МБДОУ Новоусадский детский сад «Светлячок».

Потребность угля на отопительный сезон составляет - 27 тонн, в наличии подготовлено с учетом остатков от предыдущего отопительного сезона 33 тонн.

Во всех образовательных организациях проведены декоративные ремонты внутренних помещений.

- В МБОУ «Татаромаклаковская средняя школа»  выполнены работы по благоустройству территории школы.

- МБДОУ «детский сад «Солнышко» ул. Мира выполнены работы по ограждению территории детского сада.

По объектам культуры.

- При подготовке объектов культуры (СДК) выполнены профилактически работы по системам отопления.

- Завезен каменный уголь в соответствие с договором поставки 70 тонн.

В 2023 году Турбанский СДК был переведен с каменного угля на природный газ. Объект пущен в эксплуатацию.

Постановлением администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области от 18 сентября 2023 г. № 922 «О начале отопительного периода 2023-2024 годы» отопительный сезон на территории округа начат с 20 сентября текущего года.

В настоящее время все муниципальные и ведомственные котельные работают в штатном режиме.