[image: image1.jpg]



Администрация Спасского муниципального округа
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	14 мая 2026 г.
	
	№ 321


	(
	Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Спасского муниципального округа 

Нижегородской области
	(


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации работы за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

2. Утвердить прилагаемый план подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 годов Спасского муниципального округа Нижегородской области.

3. Директору МУП «Спасское ЖКХ» (А.Ю.Гарахину) обеспечить:

- готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026 -2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила);

- осуществить подготовку жилищного фонда, в котором в соответствии с ч.1 ст.164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнения работ по содержанию общего имущества с  МУП «Спасское ЖКХ», к осенне-зимнему сезону в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями, и последующим представлением в администрацию округа паспортов готовности жилищного фонда в срок до 15 сентября 2026 г.
4. Управлению образования администрации округа (И.Н.Зайцева), управлению культуры, молодежи, спорта и туризма администрации округа (Е.А.Синева) обеспечить готовность теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2026 - 2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил.

5.  Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 3,4 настоящего постановления, завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2026 - 2027 годов в сроки, предусмотренные планами подготовки к отопительному периоду.

6.  Информировать ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области», ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области», Волжско-Окское управление Ростехнадзора при авариях на поднадзорных им объектах в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 г. № 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».
7. Представлять еженедельно в центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 г. № 291.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по строительству, энергетики, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа С.Н.Кинзябаева.

9. Настоящее постановление разместить в помещении Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Спасского муниципального округа Нижегородской области и на сайте Спасского муниципального округа, опубликовать в газете «Сельские зори».
	Глава местного 

самоуправления округа 
	Т.В. Бирюкова


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Спасского муниципального округа

Нижегородской области

от 14 мая 2026 г. № 321
Состав комиссии по организации работы за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы 

к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов 

С.Н. Кинзябаев – заместитель главы администрации, начальник управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа, председатель комиссии

И.Н. Зайцева – заместитель главы администрации, начальник управления образования администрации округа, заместитель председателя комиссии

Т.П. Грачева – заместитель начальника управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии: 
В.В. Ватрухина – заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации округа

Е.И. Буракова - инспектор ОНД и ПР по Спасскому муниципальному округу (по согласованию)
А.А. Ганенков - главный врач ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ» (по согласованию)

А.Ю. Гарахин - директор МУП «Спасское ЖКХ» 
С.Ю. Горькавый – начальник Лысковского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжья» филиал Нижновэнерго (по согласованию)
О.В. Лаврова – заведующий сектором архитектуры и градостроительства управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа
А.Л. Малов – начальник Спасской РГЭС ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г.Сергач (по согласованию)
Е.А. Синева - начальник управления культуры, молодежи, спорта и туризма администрации округа

В.И. Шаров – главный специалист управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному и благоустройству хозяйству администрации округа

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Спасского муниципального округа 
Нижегородской области

от 14 мая 2026 г. № 321
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 годов 

Спасского муниципального округа Нижегородской области

1. План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026 – 2027 годов 
Спасского муниципального округа Нижегородской области

	№ п/п
	Мероприятие
	План
	Факт
	Срок исполнения

	
	
	Количество
	Стоимость, руб.
	Количество
	Стоимость, руб.
	

	1.
	Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение работ по поверке измерительных приборов
	
	в соответствии с договором
	
	
	21.08.2026

	1.2.
	Чистка топок со снятием горелок
	4
	
	
	
	01.07.2026

	1.3.
	Проверка технического состояния зданий котельных
	2
	
	
	
	28.08.2026

	1.4.
	Ревизия запорной арматуры (в здании котельной)
	6
	
	
	
	01.08.2026

	1.5.
	Ревизия насосного оборудования
	5 ед.
	
	
	
	03.08.2026

	1.6.
	Ремонт теплоизолирующего слоя на теплотрассе
	10 п.м.
	
	
	
	01.08.2026-28.08.2026

	1.7.
	Диагностика ГРУ
	1 ед.
	по договору
	
	
	31.08.2026

	1.8. 
	Технический осмотр котлов 
	4 ед.
	
	
	
	28.08.2026

	1.9.
	Промывка 
	4 ед.
	
	
	
	28.08.2026

	1.10.
	Гидравлическое испытание
	4 ед.
	
	
	
	28.08.2026

	
	            Хим.водоподготовка
	
	
	
	
	

	1.11.
	Промывка солерастворителя
	2 шт.
	по договору
	
	
	22.07.2026

	1.12.
	Ревизия запорной арматуры фильтров, по необходимости замена
	1 шт.
	по договору
	
	
	22.07.2026 г.

	2.
	Средства технологического управления, технологические защиты
	
	
	
	
	

	2.1.
	Замеры сопротивления изоляции
	
	по договору
	
	
	28.08.2026

	2.2.
	Проверка газохода 
	4 ед.
	
	
	
	28.08.2026

	2.3.
	Замер заземляющих устройств
	3 шт.
	по договору
	
	
	01.07.2026

	3.
	Топливообеспечение
	
	
	
	
	

	3.1.
	Работа котельных на природном газе
	
	поставка в соответствии с заключенными договорами
	
	
	

	4.
	Персонал
	
	
	
	
	

	4.1.
	Проведение проверки знаний персоналом безопасных методов и приемов работ в объеме квалификационных требований и требований производственных инструкций 
	6 чел.
	
	
	
	28.08.2026- 01.09.2026

	4.2.
	Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности
	8 чел.
	
	
	
	03.08.2026

	4.3.
	Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования и ответственных за осуществление производственного контроля
	4 чел.
	
	
	
	28.08.2026- 01.09.2026

	4.4.
	Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала
	7
	
	
	
	20.01.2026 

18.12.2026

	5.
	Предписания надзорных органов
	
	
	
	
	

	5.1.
	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 
	
	Не требуется
	
	
	

	6.
	Измерения, наладка и испытания оборудования
	
	
	
	
	

	6.1.
	Проверка контрольно-измерительных приборов
	24 ед.
	по договору
	
	
	01.07.2026-28.08.2026

	6.2.
	Проверка сигнализаторов загазованности СО и СН4
	
	по договору
	
	
	03.08.2026

	7.
	Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования
	
	
	
	
	

	7.1.
	Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию 
	
	
	
	
	

	7.2.
	Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего   установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки
	1 шт.
	по договору
	
	
	03.08.2026

	7.3.
	Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	2 шт.
	
	
	
	ежеквартально

	8.
	Документация
	
	
	
	
	

	8.1.
	Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования
	
	
	
	
	

	8.2.
	Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала
	10 ед.
	
	
	
	07.05.2026-01.09.2026

	8.3.
	Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля
	2 ед.
	
	
	
	03.08.2026

	8.4.
	Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний
	4 ед.
	по договору
	
	
	03.08.2026

	8.5.
	Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
	1 ед.
	
	
	
	

	8.6.
	Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
	1 ед.
	по договору
	
	
	03.08.2026


2. План подготовки объектов социальной инфраструктуры Спасского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

	Наименование объекта
	Местонахождение объекта (адрес) 
	Тип системы ТС
	Мероприятия
	Обслуживающая организация

	
	
	Объект с центральным отоплением 
(ТЭЦ,котельная №)
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной 
арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) 
устройств
	 Проверка узла учета тепловой энергии
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчёта индекса готовности 
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности 
	

	
	
	
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	

	
	
	
	
	
	До 27.08.2026
	
	До 27.08.2026
	
	
	
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	
	-
	

	
	
	
	Количество
	Стоимость, руб.
	Количество
	Стоимость, руб.
	Количество
	Стоимость, руб.
	Количество
	Стоимость, руб.
	Количество
	Стоимость, руб.
	Количество
	Стоимость, руб.
	
	
	
	

	Здание МБОУ «Спасская СШ»
	с.Спасское, пл.Революции,62
	Котельная № 1 
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	до 28.08.2026
	
	МУП «Спасское ЖКХ»

	ГБУ «КЦСОН Спасского округа»
	с.Спасское, пл.Рево

люции, 59
	Котельная №1 
	-
	-
	-
	-
	140 м
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	до 28.08.2026
	
	МУП «Спасское ЖКХ»

	Здание МБУК «КДЦ»
	с.Спасское, пл.Революции, 59
	Котельная №1
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	до 28.08.2026
	
	МУП «Спасское ЖКХ»

	Здание администрации округа
	с.Спас-

ское, пл.Рево

люции, 71
	Котельная №1
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	до 28.08.2026
	
	МУП «Спасское ЖКХ»

	Здание ГБУ  «Спасский дом - интернат для престаре
лых и инвалидов»
	с.Спас-

ское, ул.Новая, 10А
	Котельная
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	до 28.08.2026
	
	ГБПОУ «Спасский АПТ»

	Здание ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ»
	с.Спас-

ское, ул.Совет-ская, 1
	Котельная
	-
	-
	-
	-
	1835 м
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	до 28.08.2026
	
	ГБПОУ «Спасский АПТ»


1405-10

